Hinnapäring “Tartus, Lammi tn 8 kinnistu ühekordne korrastamine“ tehniline kirjeldus

1. Üldandmed ja hanke objekt

1.1. Hankija nimi ja andmed: Tartu linn (Tartu Linnavalitsuse linnavarade osakond) Küüni 1, 51004 Tartu, tel 736 1292, faks 736 1138.

1.2. Hanke nimetus: “Tartus, Lammi tn 8 kinnistu ühekordne korrastamine ”.

1.3. Hankemenetluse liik: alla riigihanke määra teenuse ostmiseks hinnapäringu küsimine.

1.3. Hanke objektiks on Tartu linnale kuuluva kinnistu Lammi tn 8 ühekordsed korrastamistööd. Korrastamise käigus teostatakse alljärgnevad tööd: raietööde teostamine ja jäätmete utiliseerimine  ning hilisem ühekordne prahi koristamine ja niitmine.

1.4. Rahastamisallikas: Tartu linna eelarve.

1.5. Alternatiivsed pakkumused ja osalised pakkumused ei ole lubatud.

1.6. Hinnapäring viiakse läbi vastavalt Tartu Linnavalitsuse 6. märtsi 2012. a määrusele nr 6 “Tartu linna hankekord”.

1.7. Hanke eest vastutav isik on Jaanika Hõim (tel 7361 105, 51 66 921 e-post Jaanika.Hoim@tartu.ee).

1.8. Pakkujad peavad iseseisvalt tutvuma hanke objektiks oleva kinnistuga ning teostama pakkumuse esitamiseks vajalikud uuringud.

2. Hanke eesmärk:

2.1 Heakorrastada Tartu linnale kuuluv Lammi tn 8 kinnistu lähtudes  kehtestatud detailplaneeringust Mõisavahe 69 krundi ja Lammi tee äärsele alale rajatava spordikompleksi detailplaneering (DP-04-085) ja käesolevast tehnilise kirjeldusest. Detailplaneeringu realiseerimiseks on raietööde teostamiseks väljastatud Keskkonnaameti poolt metsateatis (registrikanne nr 50000467193).  Töö tulemusel teostatakse raietööd, koristatakse kinnistu prügist, samuti korrastatakse kinnistu selliselt, et seda oleks võimalik tulevikus tehnikaga niita. Kinnistu pind kokku on 4,27 ha. Lisaks heakorrastamistöödele kuulub hanke mahtu kinnistu niitmine ja koristamine olmejäätmetest ühel korral septembrikuu teises pooles 2022. aastal. Varasem niitmistöö on keelatud kinnistul asuvate looduskaitse all olevate taimeliikide tõttu.

3. Tellitavad tööd:

3.1. Hanke eesmärgi saavutamiseks tuleb pakkujal teostada käesolevas tehnilises kirjeldus nimetatud  tööd kahes etapis.

3.2. Tööde I etapi teostamise tähtaeg on 15.04.2022.a ning I etapis tuleb teostada alljärgnevad tööd:

3.2.1. Raietööde teostamine: raiuda kinnistult võsa ja puud, välja arvatud dendroloogi poolt sinise ja punasega märgendatud puud ja kased, mille diameeter on üle 20 cm ning männid, mille diameeter on üle 17 cm, juurida kännud, koristada murdunud puud ja raietööde käigus tekkinud puidujäätmed utiliseerida. Hilisemate  hooldustööde teostamise tagamiseks  tuleb puude kännud freesida maapinnaga tasaseks või välja juurida. Raietööd ja freesimistööd tuleb lõpetada hiljemalt 15.04.2022.a., sealjuures on nimetatud tööde teostamine Keskkonnaameti nõudel lubatud teost ainult külmunud pinnasega, et võimalikult vähe kahjustada looduskaitsealuseid taimi. Raiutud puitmaterjal jääb töövõtjale.

3.2.2. Jäätmete koristamine ja utiliseerimine: Kinnistul olevad suured kivid, erinevad puidujäätmed, olmepraht jms prügi tuleb kinnistult eemaldada ja utiliseerida.

3.2.3. Kändude ja puidujäätmete koristamine ning utiliseerimine: Kinnistu piires tuleb koristada kokku kännud ja puidujäätmed ( puidujäätmed tuleb riisuda või koguda kokku muul viisil). Kokku kogutud kännud ja puitjäätmed tuleb utiliseerida.

3.2.4. Kinnistu planeerimistööd: Kinnistut planeeritakse minimaalselt (kändude eemaldamisest tingitud ebatasasused) arvestusega, et kinnistul kasvavad looduskaitse alused taimed, mille kasvualasid ei tohi kahjustada, kuid edaspidi peaks siiski olema kinnistut võimalik tehnikaga niita.

3.2.5. Punktis 3.2.2 – 3.2.4 nimetatud tööd tuleb lõpetada hiljemalt 15.04.2022.a.

3.3. Tööde II etapi teostamise tähtaeg on 30.09.2022.a ning II etapis tuleb teostada alljärgnevad tööd:

3.3.1. Hooldustööd: Teostada kinnistute 1-kordne olmejäätmete ja prügi koristamine ning utiliseerimine ja  niitmine septembrikuu II pooles ajavahemikul 15.09.2022.a. kuni 30.09.2022.a.

4. Tellitavate tööde eest tasumine

4.1 Tööde eest tasumine toimub kahes osas

4.1.1. Esimeses osas tasutakse peale punktides 3.2.1. – 3.2.4 tööde lõpetamist Töövõtja poolt ja  tööde vastuvõtmist Tartu linna poolt.

4.1.2.  Teises  osas  tasutakse punktis 3.2.1  tööde  lõpetamist Töövõtja poolt ja  tööde vastuvõtmist Tartu linna poolt.

5. Töö teostajale  esitatavad nõuded

5.1. Pakkuja peab pakkumise esitamisel ja hilisemal tööde teostamisel arvestama asjaoluga, et hanke objektiks olevate kinnistutelt jäätmete ja olmeprügi koristamisel ning utiliseerimisel peab tööde teostaja vastama seadusandluses sätestatud nõuetele s.h omama vajadusel jäätmeluba.

5.2. Juhul kui pakkuja ise ei oma punktis 5.1 nimetatud pädevust olmejäätmete koristamiseks ja utiliseerimiseks, peab ta tööde teostamisel kaasama  alltöövõtjana  isiku, kes omab vastavat pädevust.

6. Kõikide pakkumuste tagasilükkamine

Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused järgmistel juhtudel:

6.1. kõigi esitatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust ja  menetluse jätkamine on ebaotstarbekas;

6.2. kui  hankemenetluse toimumise ajal on hankijale saanud teatavaks uued asjaolud, mis välistavad või muudavad hankijale ebaotstarbekaks hankemenetluse lõpuleviimise hankedokumentides esitatud tingimustel.

7. Läbirääkimiste pidamine

7.1. Hankijal on vajadusel  õigus hankemenetluse käigus pidada   läbirääkimisi. Läbirääkimisi peetakse kõikide pakkujatega.

8. Pakkumiste hindamine ja lepingu vormistamine

8.1. Maksumus tuleb esitada vastavalt maksumuse vormile (Lisa 3) Hindamiskriteeriumiks on  madalaim hind. Madalaima pakkumuse esitajaga sõlmitakse töövõtuleping.

8.2. Leping vormistatakse edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga töövõtulepingu projektis toodud tingimustel ( Lisa 2 Töövõtulepingu projekt).

9. Lisad

9.1. Lisa 1  Kinnistu plaan

9.2. Lisa 2 Töövõtulepingu projekt

9.3. Lisa 3 Hinnapakkumise vorm

9.4. Lisa 4 Keskkonnaameti poolt väljastatud metsateatis