# EHITUSE TÖÖVÕTULEPING NR ….

Sõlmitud Tartus			               /vastavalt digitaalallkirjastamise kuupäevale/

Lepingu pooled:

Tellija:

Nimi: 					Tartu Linnavalitsus linnavarade osakond

Registrikood: 				75006546

Aadress, postiindeks: 			Küüni 1, 51004 Tartu

Kontakttelefon, faks, e-post: 		tel.7361 292; faks 7361 138; e-post LVO@raad.tartu.ee

Arveldusarve, pank: 			10102030232008 SEB

Tellija esindaja :			Linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson

Tellija kontaktisiku (projektijuhi) nimi ja kontaktandmed:

Harles Link, tel: 53 491 695, harles.link@tartu.ee;

Meelis Padar, tel: 55948996, meelis.padar@tartu.ee

Töövõtja:

Ettevõtja nimi:			….

Äriregistrikood: 			…..

Aadress, postiindeks: 			…….

Kontakttelefon, e-post:		…….

Töövõtja esindaja:			juhatuse liige …….

Töövõtja kontaktisiku nimi objektil ja kontaktandmed:

Projektjuht 	……..

lähtudes sellest, et

- 	Tellija on korraldanud hanke kaheksa haridusobjekti kaugloetavate soojusarvestite paigaldustöödeks ning

-		Töövõtja on teinud ehitustööde läbiviimiseks hinnapakkumise Tellija poolt antud ajagraafikut ja kõiki ehitustöödega kaasnevaid riske arvestades ning teadvustab, et tööde teostamise ja nõuetekohase üleandmisega hilinemine toob kaasa Tellijale ja kolmandatele isikutele (s.h. kooliõpilased ja personal) olulise kahju

ning eesmärgiga reguleerida Poolte vahel Lepingust tulenevalt tekkivaid õigussuhteid lepivad heas usus kokku alljärgnevas:

- Lepingu ese

1.1.	Lepinguga kohustub Töövõtja teostama hankedokumentides kirjeldatud Tööd koos kõikide Tööde teostamiseks vajalike täiendavate projekteerimistöödega, materjalide, ehitustoodete ja -konstruktsioonide ning ehituse käigus paigaldatavate seadmete hangetega täielikult kasutusvalmis tehtuina, samuti dokumenteerima õigusaktides sätestatud mahus ehitustööde käigu kuid siiski vähemalt koostama ehitustööde päevikud, kaetud tööde aktid, ülevaatuste aktid, teostusjoonised, ehitise ja seadmete hooldus ja kasutusjuhendid jm Tellija nõutud dokumendid ning esitama Tellijale kasutatavate ehitustoodete ja -seadmete vastavusdeklaratsioonid või sertifikaadid enne paigaldustööde algust vastavalt Tellija poolt korraldatud riigihankele ning Lepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras (edaspidi Töö) arvestades seejuures kõiki õigusaktidega kehtestatud nõudeid.

1.2.	Töö teostamisel peab Töövõtja järgima Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte, standardeid ja tehnilisi norme, Ehitustööde Üldiseid Kvaliteedinõudeid (RYL), samuti iga tava, mida antud kutsetegevuses on vastavalt asjaoludele mõistlik eeldada, kutsetegevuses kujunenud praktikat, mis on tekkinud suhetes Tellijaga, käesolevat Lepingut, ja muid dokumente. Töövõtja teeb oskuslikult ja hea ehitustava kohaselt Lepingus kokku lepitud ning tulenevalt Lepingu eesmärgist Lepingus kirjeldatud Tööd ja toimingud. Tööd tuleb teostada keskkonna- ja energiasäästlikult.

1.3.	Töövõtulepingu esemeks on ka punktis 1.1. nimetamata tööd ja materjalide, seadmete, ehitustoodete ja asjade hanked, mille tegemine on häid tavasid, kvaliteedinõudeid ja Töövõtja kutsealast professionaalsust silmas pidades kokkulepitud Töö nõuetekohaseks teostamiseks, Tellijale üleandmiseks ja Tellija poolt sihipäraselt kasutamiseks vajalikud.

- Lepingu dokumendid

2.1.	Käesoleva lepingu dokumentideks on:

2.1.1. hankedokumendid (lisa 1);

2.1.2. tööde teostamise graafik (lisa 2);

2.1.3. Töövõtja pakkumus. (lisa 3);

2.2.	Lepingu dokumendid täiendavad ja täpsustavad üksteist ning on aluseks Lepingu tõlgendamisel.

2.3. 	Töövõtjal peab olema kehtiv ehitustööde koguriskikindlustuse leping.

- Tähtaeg

3.1.	Töövõtja kohustub alustama Töid hiljemalt …………

3.2. 	Töövõtja annab Tellijale Töö üle hiljemalt 31.01.2022. a.

3.3. 	Lepingu tähtaega võib pikendada pooltevahelise kirjaliku kokkuleppega.

3.4. 	Lepingu tähtaeg pikeneb asjaolude tõttu, mille eest Töövõtja ei vastuta ning mida ta ei saanud mõjutada ning mille vältimist mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud Töövõtjalt oodata. Kohustuste täitmise tähtaeg pikeneb asjaolude esinemise aja võrra.

3.5. 	Töövõtja on koheselt, kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) päeva jooksul, kohustatud Tellijat teavitama Lepingu punktis 3.4. nimetatud asjaoludest. Teavitamata jätmine ei ole vabandatav ja asjaoludest õigeaegselt teavitamata jätmisel kohustuste täitmise tähtaeg ei pikene.

- Lepingu maksumus ja arveldamine

4.1. 	Lepingu maksumuseks on …. (…) eurot, milles sisaldub käibemaks (edaspidi Tasu).

4.2. 	Tellija tasub Töö eest esitatud arvete alusel järgmiselt:

4.2.1.80% Töö eest vastavalt Töövõtja poolt esitatud teostatud tööde mahtu kajastavatele aktidele.

4.2.2. 20% peale kõigi Töövõtjapoolsete kohustuste täitmist sealhulgas nõuetekohase täitedokumentatsiooni üleandmist ning kõigi vastuvõtmise käigus avastatud puuduste likvideerimist.

4.3. 	Kõigi Töövõtjapoolsete kohustuste täitmise all mõeldakse kõigi punktides 1.1., 1.2. ja 1.3. loetletud kohustuste täitmist.

4.4.	Töövõtja poolt esitatud arvel näidatud maksmistähtaeg peab olema vähemalt 10 (kümne) tööpäeva pikkune arvestades arve kättesaamisest Tellija poolt.

4.5. 	Tellijal on õigus keelduda Tasu maksmisest Töövõtja poolt Tellijaga eelnevalt kooskõlastamata Töö eest. Kooskõlastamata Tööks loetakse Töö, milles pole kokku lepitud käesoleva Lepinguga ning mille täitmist Tellija pole enne nimetatud Töö teostamist kirjalikus vormis aktsepteerinud.

- Töövõtja kohustused

5.1. 	Töövõtja on kohustatud tegema Tööd, võttes aluseks Tellija esitatud tehnilise kirjelduse ja muud Lepingus kirjeldatud nõuded ja tingimused.

5.2.	Töövõtja kohustub hankima Töö teostamiseks ning Ehitise kasutuselevõtuks vajalikud kooskõlastused ja load (v.a. ehitusluba, kasutusluba).

5.3.	Töövõtja kohustub hankima ise Töö teostamiseks vajaliku tööjõu, transpordi, materjalid, seadmed ning mehhanismid, mis on kokkulepitud Töö nõuetekohaseks teostamiseks vajalikud.

  - Töövõtja tagab, et Ehitustöödel kasutatavad materjalid, ehitustooted, paigaldatavad

seadmed ja asjad on uued ning vastavad Lepingu dokumentidele ja et kolmandatel isikutel ei ole neile õigusi, millised takistaksid Lepingu täitmist. Kasutatava materjali uudsuse nõue 	ei kehti juhul, kui tehnilises kirjelduses on Ehitustöödel kasutatava nõuetekohase materjalina eeldatud varasemas kasutuses olnud materjali kasutamist (nt ajalooline kivisillutis).

  - Töövõtja kohustub kasutama tehnilises kirjelduses määratud materjale, ehitustooteid, seadmeid või asju. Töövõtja on kohustatud kontrollima enne materjalide, ehitustoodete, seadmete või asjade tellimist nende gabariidilist või tehnilist sobivust projekteeritud lahendusega.

5.8.	Töövõtja kohustub tagama Töö teostamisel vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu kasutamise.

5.9. 	Töövõtja tagab Töö vastavuse punktides 1.2. ja 1.3. sätestatud kvaliteedinõuetele ning tagab kokkulepitud Töö nõuetekohase teostamise.

5.10.	Töövõtja esitab Tellijale enne ehitusobjektile tarnimist kasutatavate materjalide, ehitustoodete ja seadmete kvaliteeti tõendavad dokumendid, vastavusdeklaratsioonid ja -sertifikaadid ning nende kasutus- ja hooldusjuhendid ning Tellija nõudmisel tarnib objektile kasutatavate materjalide, detailide, seadmete,  konstruktsioonide jms näidised, et Tellija saaks nendega eelnevalt tutvuda.

5.11. 	Töövõtja vastutab Töö teostamiseks ruumis, millised on talle tööde teostamiseks üle antud, ohutustehnika, töökaitse ja tuleohutuse nõuete täitmise eest.

5.12. 	Kui Töö teostamisel ilmnevad asjaolud, mis ei olnud teada Lepingu sõlmimisel ja mis võivad muuta edasise Töö teostamise ebaotstarbekaks, suurendavad Töö mahtu või maksumust või takistavad Töö edasist jätkamist, siis on Töövõtja kohustatud koheselt, kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) päeva jooksul informeerima nendest asjaoludest Tellijat ja nõudma Tellija juhiseid ja informatsiooni.

5.13. 	Töövõtja on kohustatud hüvitama varalise kahju, mis ta on Tellijale põhjustanud Lepingu täitmise käigus. Sellisel juhul tuleb Töövõtjal hüvitada Töö teostamise ajal kaotsiläinud või hävinud Tellija vara väärtus või Tellija vara halvenemisest tekkinud väärtuse vähenemine või taastada kahju tekitamisele eelnenud olukord. Kahju suuruse osas kokkuleppele mittejõudmisel on Pooltel õigus nõuda kahju suuruse kindlaksmääramiseks ekspertiisi. Ekspertiisi kulud kannab Töövõtja.

  - Töövõtja kohustub tasuma Ehitustööde teostamise käigus Töövõtja poolt kasutatud

vee- ja kanalisatsiooni-, elektri ja muude vastavate teenuste eest vastavalt fikseeritud näitudele, Tellija või kui vastava teenuse osutaja ei ole Tellija, siis teenuse osutaja esitatud arvete alusel ning nendes märgitud tähtpäevaks.

  - Tellija poolsel tehnilise kirjelduse muutmisel sõlmitakse selle kohta Pooltevaheline kirjalik kokkulepe (muudatustöö kokkulepe), milles määratletakse muutmisele kuuluvate tööde maht ja hind, teostamise tähtaeg, tasumise kord ja muud tingimused. Töövõtjal on õigus ületada Ehitustööde üldmaksumust ning teostamise tähtaegu ainult juhul, kui on kohaselt vormistatud eelpoolnimetatud akt, mis sisaldab selget ja arusaadavat kokkulepet muudatuste mõjust Ehitustööde üldmaksumusele ja tähtajale. Nimetatud tööde teostamiseks võivad Tellija ja Töövõtja ühiselt korraldada pakkumuskonkursi optimaalseima lahenduse ja soodsaima hinna leidmiseks.

  - Töövõtja on kohustatud kõik tööd, mis kattuvad järgnevate tööde või konstruktsioonidega (nn. kaetud tööd), esitama ülevaatamiseks Tellijale ning selle kohta koostatakse kaetud tööde akt ja tehakse fotod kaetavatest konstruktsioonidest.

- Töövõtja õigused

6.1. 	Töövõtjal on õigus nõuda Tellijalt tema kohustustesse ja pädevusse kuuluvate küsimuste lahendamist, mis võivad tekkida Töö teostamise käigus ning mida käesolev Leping ei reguleeri.

6.2. 	Töövõtjal on õigus saada Tellijalt Töö teostamise eest Lepingu punktis 4.1. kokkulepitud Tasu.

6.3.	Töövõtjal on õigus kooskõlastatult Tellijaga püstitada ehitusplatsile Tööde teostamiseks vajalikud ajutised ehitised, konstruktsioonid, tuua masinad ja seadmed ning ladustada materjale, mis on vajalikud Töö teostamiseks.

6.4. 	Töövõtjal on õigus kasutada objektil Tellijaga kooskõlastatult enda ja oma alltöövõtjat reklaamivat sümboolikat.

- Tellija kohustused

7.1. 	Tellija on kohustatud maksma Töövõtjale Töö teostamise eest Lepingu punktis 4.1. kokkulepitud Tasu.

7.2. 	Tellija on kohustatud vastu võtma Töövõtja poolt teostatava Töö eeldusel, et see vastab Lepingus kokkulepitud tingimustele. Töö vastuvõtmine Tellija poolt peab toimuma hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast kõigi Töövõtjapoolsete kohustuste täitmist üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisega Poolte poolt. Eksperdi abi kasutamisel Töö vastuvõtmisel pikeneb Tellijapoolne Töö vastuvõtmise tähtaeg kuni eksperdipoolse hinnangu saamiseni.

- Tellija õigused

8.1.	Tellijal on õigus jooksvalt kontrollida Töö teostamise käiku ning anda Töö teostamiseks vajalikke juhiseid ja informatsiooni.

8.2.	Tellijal on õigus teostada Töö teostamise üle järelevalvet ja kasutada Töö vastuvõtmisel ekspertide abi.

8.3.	Tellijal on õigus Tööde teostamise käigus nõuda Töövõtjalt Töö teostamisel kasutatavate materjalide sertifikaatide, näidiste ja muu dokumentatsiooni esitamist, et veenduda Töövõtja poolt nõuetekohaste materjalide õiges kasutamises.

  - Tellijal on õigus nõuda Töövõtjalt Lepingu punktides 3.1. 3.2. ja 3.3. kokkulepitud tähtajast kinnipidamist ja mittevabandataval tähtajast mittekinnipidamisel kasutada õiguskaitsevahendeid.

8.5.	Tellijal on õigus Töö mahust välja jätta Töövõtja pakkumise hinnatabelites kirjeldatud üks või mitu ehitustööd või hanget või muuta ühe või mitme ehitustöö või hanke mahtu Töö muid osi sealjuures muutmata. Töö mahust välja jäetud ehitustöö või hanke maksumuse võrra vähendatakse Lepingu maksumust võttes aluseks Töövõtja pakkumuse hinnatabelites esitatud ühikhinnad.

- Töö üleandmine ja vastuvõtmine

  - Teostatud tööde kohta koostatakse teostatud tööde akt.

  - Töövõtjapoolsete kohustuste täitmise lõppemisel peale lõpliku kasutusvalmiduse saavutamist toimub teostatud Töö üleandmine Tellijale. Tellija kohustub Töö vastavalt Lepingu punktis 7.2. kokkulepitule vastu võtma.

  - Töö vastuvõtmisel Tellija poolt koostatakse Töö üleandmise-vastuvõtmise akt (lepingu

lisa), mille allkirjastavad Pooled. Enne üleandmise-vastuvõtmise akti koostamist esitab Töövõtja Tellijale kogu ehitustööde täitedokumentatsiooni kahes eksemplaris digitaalselt mälupulgal. Vastuvõtmisest keeldumise korral on Tellijal õigus esitada Töövõtjale põhjendatud kirjalik pretensioon, milles peab olema ära näidatud vastuvõtmisest keeldumise põhjus. Kui vastuvõtmisest keeldumise põhjuseks on puudused teostatud Töös, on Töövõtja kohustatud puudused kõrvaldama Tellija poolt määratud tähtaja jooksul. Sellisel juhul loetakse Töö vastuvõetuks, kui Töövõtja on teinud Töös parandused ja Tellijal ei ole enam pretensioone.

9.5. 	Juhul kui pärast Tööde vastuvõtmist Tellija poolt (nt ehitise kasutamise käigus) ilmneb, et teostatud Tööd ei vasta Lepingu tingimustele, Tööd on teostatud mittenõuetekohaselt või Lepingus sätestatud muud kohustused on täitmata (sh ei ole Tööde teostamise käigus tehtud muudatustööd või materjalide, seadmete, ehitustoodete, asjade vm asendamised Tellijaga kooskõlastatud vastavalt lepingus sätestatule), on Töövõtja kohustatud Tellija nõudmisel teostatud Tööd ümber tegema ja viima need vastavusse lepingu dokumentidega. Nimetatud Töövõtja kohustused kehtivad kuni garantiiaja lõpuni sõltumata asjaolust, et Tellija on Tööd Töövõtjalt vastu võtnud ning eelnimetatut käsitletakse kui erikokkulepet võlaõigusseaduse § 644 sätestatu suhtes.

- Riski üleminek

10.1.	Töö teostamise ajal kannab Lepingu esemeks oleva vara ja Töö teostamise ruumi ning paikneva vara juhusliku hävimise või kahjustumise riisikot Töövõtja. Töövõtjal ei ole õigus nõuda tasu teostatud Töö eest, mis on hävinud või kahjustunud enne selle vastuvõtmist Tellija poolt.

10.2.	Töö juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb üle Tellijale teostatud Töö vastuvõtmisel üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisega Poolte poolt.

- Töövõtjapoolne garantii

11.1. 	Töövõtja annab Tööle … (….) garantii alates Töö üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest Poolte poolt. Nimetatud garantiiaeg laieneb ühtlasi Lepingu täitmise käigus paigaldatud seadmetele, sh erinevate seadmete ja ehitustoodetele. Seejuures laieneb Ehitise osadele pikendatud garantii:

11.2.	Garantiiperioodil ilmnevate puuduste korral kohustub Tellija koheselt esitama pretensiooni Töövõtjale. Töövõtja kohustub puudused kõrvaldama viivitamatult arvates pretensiooni saamise päevast omal kulul.

11.3. 	Juhul, kui Töövõtja ei nõustu Tellija pretensioonidega Töö puuduste kohta, võib ta nõuda ekspertiisi määramist. Ekspertiisi kulud kannab Töövõtja. Kui ekspertiis tõestab Tellija pretensioonide alusetust, on Töövõtjal õigus ekspertiisi kulud Tellijalt sisse nõuda ning pretensiooni mitte rahuldada. Kui ekspertiis tõestab, et pretensioon on põhjendatud, kohustub Töövõtja puudused kõrvaldama viivitamatult.

- Vastutus lepingu rikkumise eest

12.1.	Pooled vastutavad oma Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, välja arvatud kui rikkumine oli vabandatav.

12.2. 	Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui kohustuse rikkumise põhjustas vääramatu jõud. Kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas.

12.3.	Töövõtja vastutab kõigi alltöövõtjate poolt tehtud Tööde vastavuse eest Lepingu tingimustele.

12.4.	Tööd loetakse Lepingu tingimustele mittevastavaks ka juhul, kui Töövõtja Tööde üleandmisel-vastuvõtmisel ei esita Tööde juurde kuuluvaid dokumente.

12.5.	Juhul, kui Töövõtja viivitab Töö üleandmisega üle kokkulepitud tähtaja, on Tellijal õigus nõuda leppetrahvi tasumist, mille suuruseks on 0,2 % Lepingu hinnast iga viivitatud kalendripäeva eest. Lisaks on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi Lepingu tingimuste muude rikkumiste korral iga rikkumise juhul kuni 0,2% lepingu tasust. Lisaks leppetrahvile on Tellijal õigus nõuda tekitatud kahjude hüvitamist.

12.6.	Juhul, kui Tellija viivitab Töövõtjale tasu maksmisega üle kokku lepitud tähtaja, on Töövõtjal õigus nõuda viivist 0,2 % iga tasumisega viivitatud summast iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest.

12.7. 	Kui tööde üleandmisel-vastuvõtmisel ilmnevad puudused ei võimalda ehitist eesmärgipäraselt kasutada ning seetõttu ei võta Tellija Töövõtjalt Tööd vastu, on Tellijal õigus nõuda punktis 12.5. sätestatud leppetrahvi tasumist ka aja eest, mil Töövõtja teeb Töös parandusi tulenevalt Tellija esitatud kirjalikest pretensioonidest.

  - Pooled lepivad kokku, et Tellijal on õigus ühepoolselt tasaarveldada Töövõtjale maksmisele kuuluvast Lepingu tasust Lepingust tulenevaid ja Tellija poolt rakendatud leppetrahve ning tekitatud kahju korral kahjuhüvitisi.

- Lepingu muutmine

13.1.	Muudatused Lepingus tuleb vormistada kirjalikult ning jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema Poole poolt allakirjutamise momendist või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.

13.2. 	Lepingut muudetakse poolte kokkuleppel. Muudatust sooviv pool teeb kirjaliku ettepaneku, millele teine pool annab oma kirjaliku seisukoha mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 7 (seitsme) päeva jooksul arvates ettepaneku saamisest. Seisukoha mitteandmisel loetakse ettepanek tagasilükatuks.

13.3. 	Lepingu pooltel ei ole õigust taotleda Lepingu muudatusi, mille on kaasa toonud poole enda kohustuste mittetäitmine kas käesoleva Lepingu või mõne muu tema poolt sõlmitud lepingu kohaselt.

- Lepingu lõppemine, Tellija taganemisõigus

14.1.	Leping lõpeb Poolte poolt kõigi lepinguliste kohustuste täieliku ja nõuetekohase täitmisega.

14.2. 	Tellijal on õigus käesolevast Lepingust taganeda ja nõuda leppetrahvi tasumist ja lisaks leppetrahvile tekitatud kahjude hüvitamist, kui Töövõtja ei asu lepingut täitma või viivitab oluliselt Tööde alustamisega või teostamisega. Töövõtja loetakse Lepingu täitmisega viivitanuks, kui Töövõtja on vaatamata Tellija tähelepanu juhtimisele tööde teostamisega sellises mahajäämuses, millise kõrvaldamise suutlikkus Töövõtja poolt on vähetõenäoline.

14.3.	Töövõtja poolt oluliste lepingutingimuste rikkumise tõttu Tellijapoolse Lepingust taganemise korral, ei ole Tellija kohustatud tasuma Töövõtjale kokkulepitud Lepingu tasu. Oluliseks lepingurikkumiseks loetakse muuhulgas:

14.3.3. Töövõtja ei vii lepingutingimustele mittevastavaid Töid lepingutingimustega vastavusse või oluliselt viivitab Tööde lepingutingimustega vastavusse viimisega;

14.4.	Lepingust taganemise kohta edastab Tellija Töövõtjale kirjaliku Lepingust taganemise avalduse. Taganemine loetakse toimunuks, kui Töövõtja on taganemise avalduse kätte saanud.

## Lõppsätted

15.1.	 Käesoleva Lepingu pooled peavad Lepingut täitma heas usus, vastavuses heade kommetega ja hea ehitustavaga.

15.2.	Lepingu täitmisel tekkivad Poolte vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtu Tartu kohtumajas.

15.3.	Pooltel on õigus loovutada käesolevast Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi kolmandatele isikutele ainult teise Poole kirjalikul nõusolekul.

15.4.	Leping on koostatud kahes identses, võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb Tellijale ja teine Töövõtjale.

16. Poolte esindajad

16.1.	Tellija esindaja, kellel on kõik volitused Lepingu täitmisega (sh lepingu tingimuste muudatustega) seoses: Kunnar Jürgenson, e-mail: Kunnar.Jurgenson@tartu.ee

16.2.	Tellija esindaja tehnilistes küsimustes: Meelis Padar, tel: 55948996, e-mail: Meelis.Padar@tartu.ee; Harles Link, tel: 53 491695, Harles.link@tartu.ee

16.3.	Töövõtja esindaja, kellel on kõik volitused Lepingu täitmisega (sh lepingu tingimuste muudatustega) seoses: …… telefon …….., e-mail ……..

16.4.	Töövõtja esindaja tehnilistes küsimustes: …….. telefon …….., e-mail ……...

16.5. 	Pooled teatavad teineteisele esindajate andmete muutumisest, volituste piiramisest või lõpetamisest, uute esindajate määramisest ja muust sellisest kirjalikult ette.

17. Poolte allkirjad:

#### Tellija _________________			Töövõtja _____________________

(allkirjastatud digitaalselt)                                                (allkirjastatud digitaalselt)