Käsundusleping

Tellija: Tartu Linnavalitsus, registreerimisnumber 75006546, aadressiga Raekoja plats 3, Tartu 51003, mida esindab linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak.

ja

Töövõtja:  ……….. ,  registrikoodiga …………., asukohaga ………….. (edaspidi Insener), mida seaduse ja põhikirja alusel esindab ………………...

Tellija ja Insener (edaspidi koos Pooled või eraldi Pool), sõlmisid käesoleva käsunduslepingu Malmi tn tänava rekonstrueerimise omanikujärelvalve teostamises (edaspidi Leping) alljärgnevas:

# Üldsätted

# Insener on ettevõte, mis osutab Teenust.

# Teenus on omanikujärelevalve teostamine ehitustöödel.

# Töövõtja on isik, kes teostab ehitustöid;

# Töövõtuleping on leping, mis on sõlmitud ehitustööde teostamiseks;

# Töö on ehitustööde teostamine.

- Lepingu ese

  - Käesoleva Lepingu esemeks on Omanikujärelevalve teenuse osutamine Malmi tänava rekonstrueerimisel  (edaspidi Teenus) vastavalt Lepingu ning selle lisade tingimustele.

- Lepingu üldtingimused

  - Lepingul on selle sõlmimise hetkel järgmised lisad:

    - Lisa 1: Tellija hinnapäring …………..(kuup.);

    - Lisa 2: Töövõtja hinnapakkumus 03.08.2018;

    - Projektdokumentatsioon. Asub aadressil:  https://www.upload.ee/files/8762380/18013_Joe-Malmi_2018-07-27_CD.bdoc.html

    - Majandus- ja taristuministri 2. juuli 2015. a määrus nr 80 „Omanikujärelevalve tegemise

kord“

  - Pooled juhinduvad Lepingu täitmisel lisaks Lepingule ja selle lisadele ka Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, eeskirjadest, standarditest ning muudest vastava valdkonna tehnilistest dokumentidest.

- Tähtajad

  - Insener kohustub teostama töid käsunduslepingu sõlmimisest kuni ehitustööde vastuvõtuakti vormistamiseni. Ehitustöödeks on planeeritud 80 päeva alates hankelepingu sõlmimisest. Insener peab kindlustama nimetatud tööajal lepingukohase Teenuse kvaliteetse osutamise ehitusobjektil.

  - Juhul, kui ehitustöövõtuleping peatub (näiteks tehnoloogiline paus pikkusega üle ühe kuu jms), siis sellisel ajavahemikul on Inseneri tegevus peatatud ja tasu selle ajavahemiku eest ei maksta.

- Poolte õigused ja kohustused

  - Tellijal on õigus:

    - igal ajal teha järelepärimisi Teenuse osutamise olukorra kohta ning kontrollida Teenuse osutamise käiku;

    - pöörduda kolmandate isikute poole sõltumatu eksperthinnangu saamiseks Teenuse kvaliteedi kohta;

    - kasutada õiguskaitsevahendeid (sh öelda Leping üles), samuti nõuda Lepingus sätestatud juhtudel leppetrahvi, kui Insener ei pea kinni Lepingus, selle lisades või muudes Lepingu juurde kuuluvates dokumentides sätestatud tähtaegadest, kvaliteedinõuetest, maksumusest, samuti kui Insener ei täida või täidab mittevastavalt muid endale Lepinguga võetud kohustusi;

    - rakendada põhjendatud juhtudel tehnoloogilist pausi.

  - Tellijal on kohustus:

    - Pärast Töövõtulepingu sõlmimist andma Insenerile üle Töövõtulepingu koopia;

    - tasuda Insenerile osutatud Teenuse eest vastavalt Lepingule.

  - Inseneril on õigus:

    - saada Tellijalt Teenuse osutamiseks vajalikku informatsiooni, dokumentatsiooni ja juhiseid;

    - saada Teenuse osutamise eest Lepingus kokkulepitud tasu.

  - Insener kohustub:

    - Osutama Teenust vastavalt Lepingule;

    - Inseneri meeskonda peab kuuluma Vastutav isik. Vastutav isik peab omama õigust teostada omanikujärelevalve töid. Omama eritööde omanikujärelevalveks kehtivaid tegevuslube/ registreeringuid ja/või kutsetunnistusi

    - kontrollima, et Töövõtja on fikseerinud taasesitamist võimaldavas vormis kolmandatele isikutele kuuluva vara ja ehitusobjekti ehituseelse seisukorra ülevaatuse enne tööde algust;

    - nõudma Töövõtjalt Töövõtulepingu dokumentide (liikluskorraldusskeemi,  täitmistagatist, kindlustus) ja teiste Töö dokumentide tähtaegset esitamist: Insener on kohustatud eelnimetatud dokumendid läbi vaatama 5 päeva jooksul ja kordusesitamisel 3 päeva jooksul;

    - Vastutav isik on kohustatud koostama töökoosoleku päevakorra, korraldama, juhtima ja protokollima töökoosolekuid sagedusega kord nädalas. Vormistama koosolekute protokollid ja saatma osapooltele välja kahe tööpäeva jooksul;

    - tagama Teenuse osutamisel vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu kasutamise. Tagama, et eritööde teostamisel osutavad omanikujärelevalve teenust isikud, kes omavad eritööde omanikujärelevalveks kehtivaid tegevuslube/ registreeringuid ja/või kutsetunnistusi;

    - omama või vajadusel hankima vajalikud mõõteriistad või seadmed kontrolltoimingute tegemiseks;

    - Tellija nõudel või Tellijaga kooskõlastatult korraldama ehitusmaterjalide katsetused akrediteeritud laboris. Kontrollproovide võtmise ja transpordi kulud kannab Insener. Tellija tasub laboratoorsete katsetuste kulud;

    - informeerima viivitamatult Tellijat Teenuse osutamise käigus tekkinud probleemidest;

    - lahendama Töövõtulepinguga seotud vaidlusi;

    - osutama teenust erapooletult, olema sõltumatu projekteerijast, Töövõtjast, materjalide ja konstruktsioonide hankijatest ning valmistajatest;

    - informeerima viivitamatult Tellijat asjaoludest, mille tõttu Insener ei saa olla oma tegevuses objektiivne;

    - teavitama viivitamatult Tellijat võimalikest olukordadest, mis mõjutavad Teenuse osutamist; teavitama pidevalt Tellijat Töö kvaliteedist ja progressist;

    - tasuma leppetrahvi vastavalt Lepingule.

  - Enne tööde algust peab Insener:

    - hindama ja kontrollima tööprojekti, sh jooniseid. Vajadusel tegema Tellijale ettepanekuid projekti täiendamiseks/ korrigeerimiseks arvestades majanduslikku ja tehnilist põhjendatust, vajadusel valmistama ette Töö ja Töövõtulepingu muudatused;

    - kontrollima Töövõtja ja tema alltöövõtjate vastavust Töövõtulepingu tingimustele, sh nõutavate registreeringute olemasolu ja kehtivust.

  - Tööde ajal peab Insener:

    - kontrollima ja nõudma seadusandlusest, normidest, teetööde tehnoloogia- ja kvaliteedinõuetest kinnipidamist, ehitusplatsi ohutust ning korrashoidu, liikluskorralduse vastavust nõuetele;

    - kontrollima kasutatavate ehitusmaterjalide ja –toodete kvaliteedi vastavusdeklaratsioonide, tootmis- ja vastavussertifikaatide olemasolu ja vastavust nõuetele;

    - teavitama viivitamatult Tellijat juhul kui on tekkinud oht keskkonnale või  inimestele või on tekkinud keskkonna saastamine või õnnetus;

    - kontrollima ja nõudma Töövõtjat Töövõtulepingust ja projektist kinnipidamist;

    - kontrollima kasutatavate materjalide ja Töö mahtude vastavust Töövõtulepingule ja projektile;

    - kontrollima esitatud Töö mahte ning tegema pistelisi kontrollmõõtmisi;

    - nõudma kasutatavate materjalide kvaliteedinõuetele mittevastavuse korral Töö peatamist ja nõuetele mittevastavate materjalide asendamist;

    - kontrollima pidevalt Töö tegelikku kulgu ning nõudma Töövõtjalt õigeaegselt vajalike abinõude rakendamist tähtaegade täitmiseks;

    - tegema Töövõtjale märkusi ja ettekirjutusi puuduste kõrvaldamiseks;

    - Vastutav isik või abiinsener peab viibima Töö tegemise ajal objektil;

    - kui Töövõtja ei täida Töövõtulepingut või teeb seda mittekvaliteetselt nõudma mittekvaliteetse Töö ümbertegemist;

    - tegema ettepaneku Tellijale Töövõtulepingu lõpetamiseks, kui Töövõtja ei ole suuteline täitma Töövõtulepingust tulenevaid kohustusi, on korduvalt rikkunud nõudeid või pole täitnud talle tehtud ettekirjutusi;

    - teavitama pidevalt Tellijat Töö kvaliteedist ja progressist ning viivitamatult Töös avastatud projekti vigadest ja muudest võimalikest puudustest, tehes vastavad sissekanded päevikusse;

    - andma Töövõtjale juhiseid puuduste kõrvaldamiseks;

    - tegema ettepanekuid üleskerkinud tehniliste probleemide lahendamiseks, kokku kutsudes sellealaseid nõupidamisi;

    - viibima mõõtmiste juures ja kontrollima tegelikult tehtud Tööde mahtusid arvestades tööprojekti joonistel määratuga;

    - kooskõlastama Töövõtja poolt esitatud tööjoonised 3 kalendripäeva jooksul;

    - kontrollima Töövõtja poolt esitatud Akte;

    - kontrollima alltöövõtjate kasutamist Töövõtja poolt ja informeerima Tellijat, kui Töövõtja rakendab Töös alltöövõtjaid, kes ei oma nõutavat tegevusluba ja/või registreeringut. Sellisel juhul on Inseneril õigus peatada Töö ja nõuda Töövõtjalt alltöövõtja asendamist;

    - vajadusel pidama Töövõtjaga läbirääkimisi ja/või tegema Tellijale majanduslikult ja tehniliselt põhjendatud ettepanekuid tööprojekti jooniste, täiendavate Tööde, töömahuloendis puuduvate ühikhindade täiendamiseks või muutmiseks;

    - vajadusel väljastama Töövõtjale juhiseid täiendavate Tööde tegemiseks või Töö ja/või mahtude muutmiseks. Juhised Töö ja/või mahtude muutmise kohta peavad olema kooskõlastatud Tellijaga;

    - vajadusel koostama ettepanekud Töövõtulepingu muudatusteks. Töövõtulepingu muudatused kinnitab Tellija;

    - võtma vastu Töövõtulepingule, projektile ning kvaliteedinõuetele vastavaid Töid, rajatise osasid või ehitusetappe, vormistades koos Töövõtjaga nõutud dokumendid;

    - järgima kehtivaid liiklusohutuse, keskkonnakaitse ja töökaitse nõudeid;

    - püüdma ette näha võimalike Töö viivitusi, lepingulisi, administratiivseid ja tehnilisi probleeme, Töövõtja kaebuseid ja nõudeid ning lahendama need parimal võimalikul moel;

    - osalema õigeaegses Töö dokumenteerimises;

    - kontrollima Töö täitedokumentatsiooni vastavust nõuetele ja seadusega kehtestatud arhiveerimise korrale;

    - osalema Töö lõppülevaatuses, vastuvõtukomisjonis;

    - kooskõlastama Töövõtja taotluse Töö vastuvõtmiseks, kui Töö on lõpetatud vastavalt Töövõtulepingule ja esitama Tellijale kinnituse Töö lõpetamise kohta ning ettepaneku vastuvõtukomisjoni kokku kutsumiseks;

    - tagama, et Teenuse pakkuja ja temaga seotud isikud suhtlevad meediaga ainult kooskõlastatult Tellijaga;

    - Mõjuval põhjusel võib Vastutava isiku asendada isikuga, kellel on Vastutava isikuga samaväärne kvalifikatsioon (vastavalt riigihankes esitatud nõuetele). Informatsioon asendaja kohta edastada Tellija e-posti aadressile.

  - Garantiiperioodil peab Insener muuhulgas:

    - läbi viima rajatise ülevaatuse üks kord igal aastal koos Töövõtjaga ning inspekteerima ilmnenud defektid. Garantiiperioodi ülevaatuste aja kooskõlastab Tellija;

- Tasumine

  - Teenuse  ühe kuu maksumus on …… eurot, millele lisandub käibemaks 20% summas …. eurot, kokku ….. eurot.

  - Akteerimine toimub igakuuliselt. Insener esitab akti tehtud töödest  aruandluskuule järgneva kuu viiendaks kalendripäevaks. Tellija on kohustatud saadud dokumendid läbi vaatama ja allkirjastama 5 kalendripäeva jooksul või see põhjendatud juhtudel tagasi lükkama. Kui Insener ei ole Tellija esindaja ettepanekuga nõus, siis esitab ta oma vastuväited kolme päeva jooksul alates ettepanekute saamisest Tellijale ning need lahendatakse Inseneri ja Tellija vaheliste läbirääkimiste teel. Tellija allkirjastab akti pärast tehtud tööde aruande kinnitamist.

  - Akti allkirjastamise järgselt on Inseneril õigus esitada arve. Arve tasutakse 10 kalendripäeva jooksul.

  - Tasu maksmise aluseks on pakkumuses esitatud ühe kuu maksumus. Arvele tuleb märkida kontaktisiku nimi ja teenuste osutamise periood.

  - Juhul, kui Töö peatatakse, siis peatatud ajavahemikul Insenerile tasu ei maksta.

  - Juhul, kui ehitustööde leping pikeneb, makstakse Insenerile tasu pakutud kuuhinna alusel.

  - Kui tekib vajadus lisateenuste tellimiseks sõlmitakse Inseneriga täiendav leping. Tasumise aluseks on pakkumuses esitatud ühe kuu maksumus, mis jagatakse kokkuleppeliselt 22ga ja töö eest tasutakse päevamaksumuse alusel.

  - Tellija võib Insenerile kirjalikult ette teatades peatada Lepingu alusel Insenerile maksmisele kuuluvad maksed tervenisti või osaliselt, kui esineb ja püsib mis tahes järgnevatest sündmustest:

    - Insener ei täida Lepingut nõuetekohaselt;

    - esinevad asjaolud, mille eest Insener on Lepingu alusel vastutav ja mis takistavad ehitusobjekti valmimist või Lepingu nõuetekohast täitmist.

- Poolte vastutus ja leppetrahvid

  - Insener on kohustatud hüvitama Lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmisega Tellijale tekitatud kahju ja Tellija poolt seoses Inseneri poolse Lepingu rikkumisega tehtud kulutused.

  - Tellijal on õigus rakendada sanktsioonina leppetrahvi järgnevates punktides kirjeldatud rikkumiste puhul:

    - Tellija kirjaliku märkuse või ettekirjutuse põhjendamata täitmata jätmise korral 100 eurot esimese, 150 eurot teise ja 300 eurot iga järgmise rikkumise korral;

    - Lepingu kohaste dokumentide põhjendamatu esitamise tähtaja ületamisel 100 eurot esimese, 150 eurot teise ja 300 eurot iga järgmise rikkumise puhul. Inseneril on mittenõustumise korral õigus esitada vastuväide kolme tööpäeva jooksul;

    - ebakvaliteetsete (normidega, standarditega ja lepingutingimustega vastuolus) tööde ja materjalide vastuvõtmisel 100 eurot esimese, 150 eurot teise ja 300 eurot iga järgmise rikkumise puhul;

    - Vastutava isiku või abiinseneri mitte viibimine objektil tööde teostamise ajal esimese 200 eurot, 250 eurot teise ja 400 eurot iga järgmise rikkumise korral.

  - Insener jääb pärast Teenuse osutamist vastutavaks oma Lepingujärgsete kohustuste rikkumise ning pärast Lepingu lõppemist avastatud puuduste eest seadusandluses sätestatud aegumistähtaja jooksul.

  - Leppetrahvide kohta väljastab Tellija leppetrahviarve.

- Poolte kontaktisikud

  - Käesoleva Tellija ja Inseneri vahelise Lepinguga seotud kirjavahetus tuleb edastada allpool nimetatud kontaktidele:

  - Inseneri Vastutav isik on ……….. tel ………… e-post: ……………

  - Tellija vastutav isik: Piret Ereline, tel: (+372) 513 0618, e-post: pitet.ereline@raad.tartu.ee.

- Lepingu kehtivus

  - Leping jõustub selle allkirjastamisel ja kehtib kuni Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseni.

  - Tellija võib Lepingust taganeda, kui Insener rikub oluliselt oma õigusaktidest või Lepingust tulenevaid kohustusi. Tellija võib Lepingu üles öelda võlaõigusseaduses ettenähtud korras.

  - Insener võib Lepingust taganeda, kui Tellija rikub oluliselt Lepingu tingimusi. Sellisel juhul on Tellija kohustatud Insenerile hüvitama Inseneri poolt Lepingu täitmisel tehtud kulutused.

  - Leping loetakse koheselt lõppenuks, kui:

    - Inseneri tegevus lõpeb;

    - kuulutatakse välja Inseneri pankrot.

- Teated

  - Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema esitatud kirjalikus vormis, välja arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele Poolele ei ole õiguslikke tagajärgi.

  - Informatsioonilist teadet võib edastada telefoni teel.

  - Kirjalikud teated saadetakse Lepingu Pooltele e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna või selle võimaluse puudumisel antakse Lepingu Pooltele üle allkirja vastu. Ühe Poole teade teisele Poolele loetakse kättesaaduks, kui teade on saadetud Lepingus näidatud e-posti aadressil ning sellest on möödunud 3 päeva, va juhul, kui teine Pool on teate kättesaamist e-posti teel varasemalt kinnitanud.

  - Lepingu üks Pool on kohustatud kätte saadud ning vastust eeldavale teatele vastama kolme tööpäeva jooksul selle kättesaamisele järgnevast päevast lugedes, kui teates ei ole ette nähtud vastamiseks pikemat tähtaega.

- Muud tingimused

  - Kõik Lepingu tõlgendamisest või täitmisest tulenevad vaidlused püütakse lahendada Lepingupoolte vaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

  - Kõigis küsimustes, mis ei ole reguleeritud Lepinguga, juhinduvad Pooled Eesti Vabariigi vastavatest õigusaktidest.

  - Leping allkirjastatakse Poolte poolt digitaalselt.

- Poolte allkirjad

Tellija:							Insener:

Tartu Linnavalitsus

registreerimisnumber 75006546

linnamajanduse osakond

Raekoja plats 3, 51003

a/a nr EE442200221015080140

Rein Haak

/allkirjastatud digitaalselt/		  /allkirjastatud digitaalselt/