**VASTUVÕTUAKT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Peatöövõtja** | | **Embach Ehitus OÜ** | | | Kuupäev 02.12.2022 |
| **2. Objekti nimetus ja tööde asukoht:** | | Tartu linn, Palsa tee ehitus | | | |
| 2. Komisjon kooseisus: | | | | | |
| Tellija esindaja: Andrus Pikk SBD CAPITAL OÜ, Oleg Lužetski Tartu LV | | | | | |
| Inseneri esindaja: Germo Ilvesmets Esprii OÜ | | | | | |
| Töövõtja esindaja: Ahti Kala Embach Ehitus OÜ, Ivar Sova OÜ Tavt, Kaimar Kukk OÜ Tavt | | | | | |
| Juurde kutsutud: Indrek Oden Roadplan OÜ, Urmas Mumm AS A. Le Coq | | | | | |
| 3. Komisjon koostas akti alljärgnevas:  1) Ülevaatuseks ja vastuvõtmiseks on esitatud järgmised tööd: **Tartu linn, Palsa tee ehitus**.  2) Tööd teostatud Roadplan OÜ „Palsa tee pikendus, Põhiprojekt“ töö nr 21060 järgi.  3) Tööde tegemisel on kasutatud Tootjapoolse kvaliteedi tagamise kinnitusega ja Inseneri poolt kontrollitud tooteid ja materjale, vastavustunnistused on täitedokumentatsioonis.  4) Tööde alustamine 20.09.2022 4) Tööde lõpetamine 18.11.2022,  5) Tehtud tööd vastavad projektile, standarditele, ehitusnormidele ja -eeskirjadele ning nende tööde vastuvõtu nõuetele. Kaetud tööde aktid, mõõdistused ja kontrollidokumendid on lisatud täitedokumentatsiooni.  6) Vastuvõtukomisjoni ülevaatuse käigus leitud vaegtööd:   * Tänava markeering termo valuplastikuga (tähtaeg 31.05.2023) * Haljastus korrastada ja muruseeme külvata (tähtaeg 31.05.2023) * AS A. Le Coq’il kooskõlastada muudatusprojekt ja seadustada teostatud muudatused enne tänava üleandmist ja akti allkirjastamist Tartu Linnavalitsuse esindaja poolt. | | | | | |
| ALLKIRJAD  Peatöövõtja või tema volitatud isik  (nimi, allkiri) | Tellija või tema volitatud isik (vajadusel)  (nimi, allkiri) | | Insener või tema volitatud isik  (nimi, allkiri) | Projekteerija või tema volitatud isik (vajadusel)  (nimi, allkiri) | |
| AKTI LISAD:  Tänava ehituse täitedokumentatsioon  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | | | | | |