# Lisa

Tartu Linnavolikogu 12. juuni 2008. a

otsuse nr 378 juurde

# Parandusettepanekud Tartu linna arengukavale aastateks 2007-2013

(Algsed maksumused on välja toodud vaid nende aastate kohta, mida muuta soovitakse, ülejäänud aastate maksumused ei muutu; kulud on tuhandetes kroonides)

I Arengukava teksti parandusettepanek

| Ette-paneku nr | Arengu-kava ptk | Teksti osa | Parandusettepanek | Põhjendus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ptk 5.1 | Ptk 5.1 Majandus. Alalõik: TURISM | Täiendada teksti: Lisada ptk 5.1 alalõigu TURISM teise lause järele (lk 10) lause: Toetatakse haagissuvilate- ja telkimisala rajamist Anne kanali ja Emajõe vahelisele alale, et mitmekesistada turistidele pakutavaid teenuseid. | Kämpinguala loomisega soovitakse ala aktiivsesse kasutusse võtta ja muuta see turistide ja kohalike elanike poolt meeleldi kasutatavaks piirkonnaks. Kämpinguala loomine mitmekesistab turistidele pakutavate teenuste hulka ja võimalusi linnas. Lisaks ala üldise heakorra paranemisele loob projekt eeldused inimestele odavama ööbimisvõimaluse ja mitmekesisema vaba aja veetmise võimaluse pakkumiseks. Lisavahendeid kavatsetakse taotleda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt. |
| 2. | Ptk 5.1 | Ptk 5.1 Majandus. Alalõik: TURISM | Täiendada teksti: Lisada ptk 5.1 alalõigu TURISM lõppu (lk 10) lause: Koostöös erasektoriga (MTÜ Emajõe Lodjaselts) luuakse terviklik jõekeskus Emajõe äärde. | Kuna lodjakoda on turismiatraktsioonina väga hästi käivitunud, siis nähakse tulevikus ette tervikliku jõekeskuse loomist Emajõe äärde. Tegevus on kavandatud aastateks 2012, 2013. MTÜ Emajõe Lodjaselts kavatseb jõekeskuse loomiseks vahendeid taotleda Euroopa Liidu fondidest ning selleks on vajalik tegevuse fikseerimine linna arengukavas. |
| 3. | Ptk 5.5 | Ptk 5.5 Vaba aeg, kultuur ja religioon | Täiendada teksti: Lisada ptk 5.5 esimese lõigu viimasesse lausesse (lk 14) prioriteetsete ehitiste hulka Tartu Laululava. | Kuna lauluväljaku seisukord pidevalt halveneb, uuriti erinevaid võimalikke rahastamisvariante. Üks neist võiks olla Piirkonna konkurentsivõime tugevdamise programm. Kohtumisel Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse konsultantidega selgus, et äärmiselt vajalik on Tartu Lauluväljaku prioriteetsuse märkimine linna arengukavas. |
| 4. | Ptk 5.6 | Ptk 5.6 Haridus. Alalõik: KUTSEHARIDUS | Täiendada teksti: Lisada ptk 5.6 alalõigu KUTSEHARIDUS esimese lõigu lõppu (lk 16) lause: Prioriteediks on Tartu Kutsehariduskeskuse õppehoonete ja õpilaskodude rekonstrueerimine ning sisustuse kaasajastamine. | Tartu Kutsehariduskeskus taotleb investeeringuid Tartu Kopli 1 ja Põllu 11 õpilaskodu rekonstrueerimiseks, Põllu 11 autoremonditöökoja ehitamiseks ning Põllu 11 A korpuse renoveerimiseks, samuti erialaosakondade varustamiseks vajalike kaasaegsete õppeseadmetega (Projekt VP-08-0048 - Tartu Kutsehariduskeskuse ERF investeeringud 2009-2013). Projektid viiakse ellu ajavahemikul 2009-2013. Kuna struktuurfondide rahastamisskeemid on muutunud, siis pole linna osalus enam nõutav. Riik kaasfinantseerib ise. Selleks, et Kutsehariduskeskus saaks struktuurfondidest raha taotleda, on oluline, et need tegevused oleksid kajastatud arengukavas. |

# II Tegevuskava parandusettepanekud

1. MAJANDUS

| Ette-paneku nr | Ülesande nr | Ülesanne tegevuskavas | Parandusettepanek | Põhjendus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | 1.2.3 | Külastuskeskuse kontseptsiooni väljatöötamine, käivitamine ja toetamine; Kulu: 2009-500 | Muuta maksumust: Kulu: 2009-100 | Kuna infokeskus valmis juba 2007. aastal, siis algselt kavandatud summat enam vaja ei lähe. Kavandatud vahendid on ette nähtud tegevuse toetuseks. |
| 6. |  | Uus ülesanne | Lisada ülesanne alalõigu 1.8 alla: Endiste sõjaväe hoonete lammutamine ja piirkonna heakorrastamine Kasarmu 3 ja 11 territooriumil Kulu aastate lõikes: 2009 – 1 000 2010 – 1 000 2011 – 1 000 2012 – 1 000 2013 – 1 000 Kokku – 5 000 Eelarve – 5 000 Vastutaja – LVO. | Plaanis on endiste sõjaväe hoonete lammutamine ja piirkonna heakorrastamine Kasarmu 3 ja 11 territooriumil. Töödega alustatakse juba käesoleval aastal, mil konserveeritakse üks ja lammutatakse kaks hoonet. Eraldi rea olemasolu tegevuskavas annab tulevikus võimaluse küsida abirahasid fondidest. |
| 7. | 1.8.2 | Hoone Pepleri 27 renoveeri-mine Kulu: 2009 - 4 000 2010 – 0 2011 – 0 | Muuta maksumust: Kulu: 2009 – 800 2010 – 3 000 2011 – 5 000 | Kuna hoone rekonstrueerimise maksumuseks on arvestuslikult ca 8 milj krooni ja kavandatud vahenditest selleks ei piisa, siis lükkub rekonstrueerimine edasi aastateks 2010 ja 2011 ning 2009. aastaks planeeritakse vahendid projekteerimiseks ja ekspertiisideks. |
| 8. | 1.8.6 | Hoone Aleksandri 41 renoveerimine säästva renoveerimise koolitus- ja infokeskuse tarbeks (LV osalus) Kulu: 2009- 0 | Muuta maksumust: Kulu: 2009 – 690 | LVK 13.09.2007.a määrusega nr 69 lisati ülesanne tegevuskavasse Säästva Renoveerimise Infokeskuse, Tartu Restauraatorite klubi ja Karlova seltsi ettepanekul. Taotluses sooviti aastateks 2008-2010 kokku ca 890 tuh kr, mis kuluks projekteerimiseks ja ehituse kaasfinantseerimiseks 30% ulatuses. (2008.a on arengukavas ette nähtud 200 tuhat krooni) |

3. ELAMU JA KOMMUNAALMAJANDUS

| Ette-paneku nr | Ülesande nr | Ülesanne tegevuskavas | Parandusettepanek | Põhjendus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | 3.2.1 | Eluruumide soetus elanike ümber-paigutamiseks Kulu: 2009 – 3 500 Muud allikad– 0 | Muuta maksumust: Kulu: 2009 – 15 000 Muud allikad – 5 000. | 2008.a. võeti suund munitsipaalelamute rajamisele Jaamamõisa linnaossa Tüve tänavale. Kasutatakse tüüpprojekti, mis kohandatakse kohalikele oludele. Valminud on sidumisprojekt ja ehitus toimuks aastal 2009. Lisavahendeid kavatsetakse taotleda SA-lt KredEx. |
| 10. | 3.2.4 | Säästva energia ja eluaseme-valdkonna programmi koostamine (LV osalus) Kulu: 2009 – 0 | Muuta maksumust: Kulu: 2009 – 500 | LVK 13.09.2007.a määrusega nr 69 lisati uus ülesanne Tartu linnavolikogu IML fraktsiooni ja RP saadikurühma ettepanekul. 2009. aastal on plaanis osaleda mõnes energiasäästu projektis linna objektiga. |
| 11. |  | Uus ülesanne | Lisada ülesanne 3.3.5: Küüni tänavale avaliku tualeti rajamine Kulu aastate lõikes: 2009 – 500 2010 – 1 800 Kokku – 2 300 Eelarve – 2 000 Vastutaja – LVO | Küüni tänavale on plaanis rajada tasuline avalik tualett koos imikute mähkimisruumiga. |
| 12. | 3.4.1 | Anne sauna renoveerimine Kulu: 2009 – 25 000 2010 – 0 2011 – 0 | Muuta maksumust: Kulu: 2009 – 0 2010 – 25 000 2011 – 30 000 | Tõenäoliselt ei ole võimalik vahendite nappusel 2008. ega ka 2009. aastal töid alustada, nagu algselt oli kavandatud ja tegevus lükkub edasi. |

5. VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON

| Ette-paneku nr | Ülesande nr | Ülesanne tegevuskavas | Parandusettepanek | Põhjendus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | 5.1.2 | Monumentide rajamine ja remont Kulu: 2009 – 1 000 | Muuta maksumust: Kulu: 2009 – 5 000 | Toimunud on Tartu Rahu tähisala ideekonkurss ja selgunud selle võidutööd. |
| 14. | 5.2.4 | Toomemäe poternide restaureerimine Kulu: 2009 – 500 | Muuta maksumust: Kulu: 2009 – 3 500 | 2007.a. koostatud projekti järgi on ühe poterni restaureerimise ja lähiala heakorrastamise eeldatav maksumus 3,5 milj krooni. Lisavahendeid Toomemäe pargi rekonstrueerimiseks ja poternide restaureerimiseks taotletakse meetmest "piirkondade konkurentsivõime suurendamine”. Taotlus on kavas esitada 2008.a sügisel. |
| 15. | 5.3.1 | Ahhaa keskuse ehitus (LV osalus) Kulu: 2009 – 0 2010 – 0 | Muuta maksumust: Kulu: 2009 – 46 840 2010 – 44 760 | Objekti ehitus on prioriteedina ette nähtud arengukavas, kuid on erinevatel põhjustel edasi lükkunud. Vastavalt Tartu Linnavolikogu 2008. aasta 13. märtsi otsusele nr 332 kaasfinantseerib Tartu linn hoone rajamist kokku 92,9 milj krooni ulatuses (sh 1,3 milj krooni ulatuses 2008. a). |
| 16. | 5.3.2 | Lille Maja Lille 9 renoveerimine Kulu: 2009 – 2 000 | Muuta maksumust: Kulu: 2009 – 0 | 2009 tegevused on kavas edasi lükata, kuni Anne noortekeskuse valmimiseni |
| 17. | 5.3.3 | Anne Noortekes-kuse hoone Uus 56 renoveerimine Kulu: 2009 –10 000 2010 – 3 500 2011 – 0 2012 –15 000 2013 –10 000 Muud allikad – 40 000 | Muuta sõnastust ja maksumust: Anne Noortekeskuse hoone rajamine Kulu: 2009 – 2 000 2010 – 18 000 2011 – 20 000 2012 – 0 2013 – 0 Kokku – 40 000 Eelarve – 21 000 Muud allikad – 19 000 | Ülesande sõnastust täpsustatakse, kuna on otsustatud rajada noortekeskusele uus hoone Ihaste teele. 2009.a. kavatsetakse alustada planeerimis- ja projekteerimistöödega. Hoone rajamine toimuks aastail 2010/2011. Planeerimiseks, projekteerimiseks ja ehituseks kuluks kokku ca 40 miljonit krooni, millest 21 miljonit loodetakse saada eelarve- ja 19 miljonit krooni eelarveväliseid vahendeid. |
| 18. |  | Uus ülesanne | Lisada ülesanne 5.3.6: Tartu Loodusmaja rajamine Lille 10 Kulu: 2009 – 2 000 2010 – 18 000 2011 – 20 000 Kokku – 40 000 Eelarve – 6 000 Muud allikad – 34 000 Vastutaja – LVO | Vana amortiseerunud hoone asemele kavatsetakse rajada uus loodushariduskeskus. Kaasfinantseerimine on kavandatud EL fondidest Keskkonnaministeeriumi kaudu. |
| 19. |  | Uus ülesanne | Lisada ülesanne 5.3.7: Loomeinkubaatori rajamine Kulu: 2009 – 3 000 2010 – 17 000 Kokku – 20 000 Eelarve – 10 000 Muud allikad – 10 000 Vastutaja – LVO | Loomemajanduse inkubaator – loometegevuse eripärale kohandatud ettevõtlusinkubaator, mis sisaldab firmadele ja/või loojatele sobivaid, soodsatel tingimustel renditavaid ruume ja neis osutatavaid teenuseid (ettevõtlus- ja turundusalased konsultatsioonid, andmebaasid jne). On üheks kultuurivaldkonna eesmärgiks (E15:3) Tartu linna kultuuri, spordi ja noorsootöö arengukavas aastateks 2008 – 2013. Kavandatud on hoonete renoveerimise tasuvusanalüüs ja projekteerimistööd (hetkel on olnud kõne all 3 varianti: hooned Vaksali 2 ja 2E, Staadioni 48 ning Kalevi 17 ). Lisavahendeid loodetakse saada meetme "loomemajanduse arendamine" alt, mis avaneb 2008. aastal. |
| 20. | 5.4.1 | Lastekunstikooli õuehoone Tiigi 61 ehitus; Kulu: 2009 – 5 000 2010 – 0 2011 – 0 | Muuta maksumust: Kulu: 2009 – 0 2010 – 6 000 2011 – 6 000 | Projekteerimistööd teostatakse 2008.aastal, kuid vahendite nappuse tõttu on tõenäoline ehitada aastatel 2010/2011. |
| 21. | 5.5.1 | Linnaraamatukogu uue hoone finantseerimine Kulu: 2009 – 25 000 | Muuta maksumust: Kulu: 2009 – 6 000 | 2007.a. otsustati loobuda osalemisest Tartu Tarbijate Kooperatiiv TÜ ärihoone projektis ja otsustati raamatukogu tööd jätkata olemasolevas hoones Kompanii 3/5. 2009. aastal on kavas parandada praeguse hoone olukorda. |
| 22. | 5.5.2 | Linnaraamatukogu sisustus; Kulu: 2009 – 18 000 | Muuta maksumust: Kulu: 2009 – 0 | 2007.a. loobuti osalemast Tartu Tarbijate Kooperatiiv TÜ ärihoone projektis, kus pidi välja ehitatama uued linnaraamatukogu ruumid, mille tõttu uue sisustuse muretsemist 2009. aastaks ei kavandata. |
| 23. | 5.6.4 | Mänguasjamuuse-umi teatrimaja Lutsu 2 renoveerimine; Kulu: 2009 – 0 | Muuta maksumust: Kulu: 2009 – 31 000 Eelarve – 4 600 Muud allikad – 26 400 | Kaasfinantseerimise taotlus on esitatud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele. Projekt tunnistati abikõlbulikuks. Juulis 2008.a. peaks tulema otsus rahastamise kohta. Seejärel korraldatakse hange ja ehitus-restaureerimistööd on kavandatud 2008. ja 2009. aastal. 2009.aastaks on tarvilik planeerida rahastamine. |
| 24. | 5.7.5 | Tamme staadioni renoveerimine Kulu: 2009 – 0 | Muuta maksumust: Kulu: 2009 – 40 000 Eelarve – 5 000 Muud allikad – 35 000 | Täpsustunud on rahastamisvõimalused. |
| 25. |  | Uus ülesanne | Lisada ülesanne 5.7.11: Sõudmis- ja aerutamiskeskus Tartu juurdeehitus (LV osalus) Kulu: 2009 – 1 500 2010 – 2 500 Kokku – 4 000 Eelarve – 3 000 Muud allikad – 1 000 Vastutaja – LVO | Tegevus juba toimub. 2008.a lisaeelarvega anti 800 tuhat krooni. Riigilt on SAK saanud 700 tuhat krooni. Saadud vahenditega saab ehitust alustada. 2009. a vajalik saada 1,5 milj krooni, millega saaks olmehoone juurdeehituse lõpetada. Siis jäävad rekonstrueerida olemasoleva olmehoone osa ja paadikuurid ning teha heakorratööd. |
| 26. |  | Uus ülesanne | Lisada ülesanne 5.7.12: Ekstreemspordihalli rajamine Kulu: 2009 – 1 000 2010 – 500 2011 – 500 2012 – 500 2013 – 500 Kokku – 3 000 Eelarve – 3 000 Vastutaja – LVO | Plaanis on otsida sobiv kasutuseta tööstus/laohoone, mida on võimalik üürida ja kohandada ekstreemsete spordialade (rula, rattatrikid jms) harrastamiseks noortele. Linn korraldaks kohandamise ja tasuks üüri. Tulevikus võiks planeerida uue hoone ehitust. |
| 27. | 5.8.3 | Hoone Lutsu 3 renoveerimine (Antoniuse Õu); Kulu: 2009 – 0 | Muuta maksumust: Kulu: 2009 – 6 000 Eelarve – 2 000 Muud allikad – 4 000 | Antoniuse õue Lutsu 3 üks hoone on halvas seisukorras ja vajab remonti. Hoonesse on kavas rajada töökojad ja avalik WC. Projekteerimistööd ja ekspertiis on teostatud. Püütakse leida võimalust abirahade hankimiseks linnaliste piirkondade meetmest. |
| 28. |  | Uus ülesanne | Lisada ülesanne 5.9.10: Erinevate kultuurivaldkondade ja publiku arendamine, valdkondadeülene koostöö, avatud kultuuriruum Kulu aastate lõikes: 2009 – 500 2010 – 500 2011 – 500 2012 – 500 2013 – 500 Kokku – 2 500 Eelarve – 2 500 Vastutaja – KO. | Konverentsid ja teabepäevad, koostöö haridus- ja teadusasutustega, kunst avalikus ruumis, kultuurivahetusprogrammid. |
| 29. | 5.10.4 | Rahvusvahelised projektid teemal – legendid, müüdid, eeposed; Kulu aastate lõikes: 2010 – 0 2011 – 0 2012 – 0 2013 – 0 | Muuta sõnastust ja maksumust: Loomemajanduse arendamine Kulu aastate lõikes: 2010 – 500 2011 – 500 2012 – 500 2013 – 500 | Loomeinimeste koolitused, nõustamine; loovettevõtjate toetamine; loomeinkubaatori käivitamine; veebipõhise inkubaatori loomine ja haldamine; loomemajandusvõrgustiku käivitamine ja töös hoidmine; rahvusvaheliste projektide algatamine. |

6. HARIDUS

| Ette-paneku nr | Ülesande nr | Ülesanne tegevuskavas | Parandusettepanek | Põhjendus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. | 6.1.3 | Lasteaedade ehitamine Kulu aastate lõikes: 2009 – 20 000 2010 – 25 000 2011 – 25 000 Muud allikad- 85 000 | Muuta maksumust: Kulu aastate lõikes: 2009 – 78 100 2010 – 39 500 2011 – 83 400 Muud allikad- 89 500 | Maksumus muutub seoses lasteaiakohtade ebapiisavusest tingitud uute lasteaedade ehituse vajadusega. |
| 31. |  | Uus alaülesanne | Lisada ülesanne 6.1.3.1: Kaunase pst 22 lasteaia ehitamine Kulu aastate lõikes: 2009 – 20 400 Eelarve – 20 400 Vastutaja – LVO | Lasteaia rajamist alustati 2008.aastal, selleks eraldati linnaeelarvest 9 miljonit krooni. Tööde lõpetamiseks on tarvis 20,4 miljonit krooni. Lasteaeda kavandatakse 2 sõimerühma ja 4 aiarühma. |
| 32. |  | Uus alaülesanne | Lisada ülesanne 6.1.3.2: Kummeli 5 lasteaia ehitamine Kulu aastate lõikes: 2009 – 51 500 Eelarve – 17 500 Muud allikad –34 000 Vastutaja – LVO | 2007. aasta lõpus otsustati rajada lasteaed Raadi - Kruusamäe linnaosa Kummeli 5 krundile. Käesoleval aastal toimub projekteerimine ja ehitushange. Ehitusega kaasnevad maksed jäävad 2009. aastasse. Lisavahendeid planeeritakse meetmest "linnaliste piirkondade arendamine". |
| 33. |  | Uus alaülesanne | Lisada ülesanne 6.1.3.3: Pepleri 1 lasteaia ehitamine Kulu aastate lõikes: 2009 – 600 2010 –11 500 2011 – 33 000 Kokku – 45 100 Eelarve – 22 850 Muud allikad – 22 250 Vastutaja – LVO | 2008. aastal otsustati rajada lasteaed Kesklinna linnaosa Pepleri 1 krundile. Aastal 2008 toimuvad eeltööd - krundi omandamine Eesti Maaülikoolilt ja detailplaneeringu algatamine. 2009/2010 toimub projekteerimine. Ehitus on kavandatud aastateks 2010/2011. Lisavahendeid kavandatakse meetmest "igale lapsele lasteaiakoht". Lasteaed planeeritakse 5-rühmalisena. |
| 34 |  | Uus alaülesanne | Lisada ülesanne 6.1.3.4: Kulli 1 lasteaia ehitamine Kulu aastate lõikes: 2009 –2 000 2010 –28 000 2011 – 50 400 Kokku – 80 400 Eelarve – 47 150 Muud allikad – 33 250 Vastutaja – LVO | 2008. aastal otsustati rajada lasteaed Tammelinna linnaosa Kulli 1 krundile. Aastail 2008/2009 toimub detailplaneeringu koostamine ja 2009/2010 projekteerimine. Ehitus on kavandatud aastateks 2010/2011. Lisavahendeid kavandatakse meetmest "igale lapsele lasteaiakoht". Lasteaed planeeritakse 8-rühmalisena. |
| 35. | 6.1.4 | Lapsehoiuteenuse toetamine; Kulu aastate lõikes: 2009 – 3 000 2010 – 3 000 2011 – 3 000 2012 – 3 000 2013 – 3 000 | Muuta sõnastust ja maksumust: Lastehoiu toetamine Kulu aastate lõikes: 2009 – 3 800 2010 – 4 200 2011 – 4 500 2012 – 5 000 2013 – 5 500 | Alates 2009. aastast soovitakse muuta Tartu Linnavalitsuse 29. jaanuari 2008.a määrust nr 3 “Lapsehoiuteenuse toetuse suuruse kinnitamine 2008. aastaks”, nähes ette toetuse suurused lapsehoiuteenuse osutamiseks. Lähtutakse 75%lisest munitsipaallasteasutuse arvestuslikust kulust. 2008. aastal on toetuse suurus ühele sõimeealisele lapsele 2 100 krooni ja aiaealisele lapsele 1 400 krooni kuus. Iga-aastaseks juurdekasvuks on planeeritud +10%. Laste arvuks on planeeritud 155 , sh 120 sõimeealist ja 35 aiaealist last. |
| 36. |  | Uus ülesanne | Lisada ülesanne 6.1.5: Eralasteaedade tegevuse toetamise süsteemi täiustamine Kulu aastate lõikes: 2009 – 4 400 2010 – 4 900 2011 – 5 300 2012 – 5 900 2013 – 6 500 Kokku – 27 000 Eelarve – 27 000 Vastutaja – HO | Alates 2009. aastast soovitakse muuta Tartu Linnavolikogu 13.veebruari 2003.a määrust nr 20 “Tartu linnas tegutsevatele erakoolidele toetuse andmise kord”, nähes ette kulud eralasteaedade hoonete ülalpidamiseks. 2008. aastal on arvestuslik kulu munitsipaal-lasteasutuses ühele sõimeealisele lapsele 2 600 ja aiaealisele lapsele 2 000 krooni kuus. Iga-aastaseks juurdekasvuks on planeeritud +10%. Laste arvuks on planeeritud kokku 150, sh 60 sõimeealist ja 90 aiaealist last. |
| 37. |  | Uus ülesanne | Lisada ülesanne 6.1.6: Täiendavate ruumide ehitamine lasteaiakohtade tarvis Meelespea, Karoliine, Ploomikese, Tõrukese ja Rukkilille lasteaias Kulu aastate lõikes: 2009 – 30 700 2010 – 23 400 2011 – 35 000 2012 – 15 000 Kokku – 104 100 Eelarve – 85 600 Muud allikad – 18 500 Vastutaja – HO | Vastavalt Tartu linna munitsipaalõppeasutuste süsteemi arengukavale aastateks 2008-2013 on ette nähtud: Meelespea lasteaias ühe rühmakompleksi väljaehitamine; Karoliine lasteaias ühe rühmakompleksi ja saali väljaehitamine; Ploomikese lasteaias seitsme uue rühma avamine; Tõrukese lasteaias ühe rühmakompleksi ja saali väljaehitamine; Rukkilille lasteaias kuue rühmakompleksi väljaehitamine; Vastavaid töid pole võimalik teha lasteaedade renoveerimiseks ja invanõuetele kohandamiseks mõeldud vahendite arvelt. |
| 38. |  | Uus ülesanne | Lisada ülesanne 6.2.7: Erakoolide toetamise süsteemi täiustamine Kulu aastate lõikes: 2009 – 3 100 2010 – 3 200 2011 – 3 400 2012 – 3 600 2013 – 3 700 Kokku – 17 000 Eelarve – 17 000 Vastutaja – HO | Alates 2009. aastast soovitakse muuta Tartu Linnavolikogu 13.veebruari 2003.a määrust nr 20 “Tartu linnas tegutsevatele erakoolidele toetuse andmise kord”, nähes ette kulud erakoolide hoonete ülalpidamise toetuseks. 2008.aastal on arvestuslik kulu ühele õpilasele 2300 krooni. Aastaseks kasvuks on arvestatud 10% ning täiendavalt eraldatakse erakoolidele kulud hoonete haldamiseks munitsipaalkoolidega ühtsetel alustel. Erakoolide õpilaste arvu suurenemist ei ole prognoositud, arvestatud on 400 õpilasega. |

7. SOTSIAALNE KAITSE

| Ette-paneku nr | Ülesande nr | Ülesanne tegevuskavas | Parandusettepanek | Põhjendus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39. | 7.1.1 | Lastele ja peredele teenuste arendamine; Kulu aastate lõikes: 2010 – 300 2011 – 300 2012 – 300 2013 – 300 | Muuta maksumust: Kulu aastate lõikes: 2010 – 1 100 2011 – 600 2012 – 600 2013 – 700 | Teenuse maksumuse suurenemine on tingitud sellest, et sotsiaalhoolekandeseadusega on omavalitsusele pandud uus kohustus abistada vanemaid lahku minekul ja lapse elu edasisel korraldamisel ning alates 2010.aastast toob Nisu 2a noortekeskuse käivitumine kaasa iga-aastased lisakulutused. Aastal 2010 lisanduvad ka noortekeskuse sisustuskulud. |
| 40. | 7.2.3 | Hoone Nisu 2/2a keldri renoveeri-mine noorte sotsiaalse rehabilitatsiooni keskuseks Kulu aastate lõikes: 2009 – 0; 2010 – 0. | Muuta maksumust: Kulu aastate lõikes: 2009 – 2 000; 2010 – 4 500. | Oli algselt planeeritud aastateks 2007-2008. Vahendite puudumisel on tegevus edasi lükkunud. Tegevust plaanitakse alustada aastal 2009. Otsitakse ka fondidest kaasrahastamise võimalust. |
| 41. | 7.2.5 | Pikaajaliste töötute ja marginaliseeru-nud täisealiste rehabilitatsiooni-keskus koos sotsiaalmajutus-üksuste ja sotsiaalkorteritega Jaamamõisa 38; Kulu aastate lõikes: 2009 – 26 000 2010– 20 000 2011 – 0 2012 – 0 2013 – 0 | Muuta maksumust: Kulu aastate lõikes: 2009 – 2 000 2010 – 22 000 2011 – 44 300 2012 – 5 000 2013 – 5 000 | Detailplaneering on koostamiseks ja projekteerimiseks on 2008. aasta eelarves 1,5 miljonit krooni. Hoonesse on kavandatud 76 sotsiaalmajutusüksust ja –eluruumi, söökla, huviringide ja administratsiooni ruumid, üldkasutatavad ruumid, kodutute varjupaik ja abiruumid. 2009. aastaks on projekteerimiseks täiendavalt vaja 2000 tuhat krooni. Ehitus toimuks aastatel 2010, 2011 ja selleks kuluks 62 miljonit krooni, millele 2011. aastal lisanduks veel 4,3 miljonit krooni sisustuskuludeks. 2012. ja 2013. aastaks on kavandatud tegevus- ja ülalpidamiskulud. |
| 42. | 7.2.7 | Lubja 7 varjupaiga renoveerimine; Kulu aastate lõikes: 2009 – 0 2010 – 1 000 | Muuta maksumust: Kulu aastate lõikes: 2009 – 2 600 2010 – 0 | Kuna Jaamamõisa 38 rehabilitatsioonikeskuse rajamine lükkub edasi, oleks varjupaiga renoveerimisega vaja alustada varem. Varjupaiga elamistingimuste parandamiseks on vajalik senised ruumid renoveerida ja viia vastavusse riikliku tuleohutuseeskirjaga. Lisaks hoone renoveerimisele on kavandatud Lubja 7 territooriumi piiramine ja krundi heakorrastamine. Projekt valmis 2008. a. |
| 43. |  | Uus ülesanne | Lisada ülesanne 7.2.12: Sotsiaalmajutusüksuste ja kodutute päevakeskuse ruumide rajamine Lubja 7 Kulu: 2009 – 3 000 2010 – 3 000 Kokku – 6 000 Eelarve – 6 000 Vastutaja – LVO | Kavas on rajada sotsiaalmajutusüksused Luba 7 I korruse ruumide ja II korruse seniste sotsiaaleluruumide arvelt. Kokku kuni 58 majutuskohta ning abiruumid ja töötajate ametiruumid. Lisaks rajatakse päevakeskus kodututele. Projekteerimine kavandatakse 2008. aasta lisaeelarvesse. |
| 44. | 7.3.1 | Hooldekodu Liiva 32 juurdeehituse lõpetamine ja olemasoleva hoone renoveerimine; Kulu aastate lõikes: 2009 – 8 000 2010 – 7 000 2011 – 0 2012 – 0 2013 – 0 | Muuta maksumust: Kulu aastate lõikes: 2009 – 31 500 2010 – 5 000 2011 – 5 000 2012 – 5 000 2013 – 5 000 | Hooldekodu juurdeehitus on plaanis lõpetada 2008. aastal ja seejärel on otstarbekas alustada olemasoleva hoone renoveerimisega. Hoonele on olemas projektid renoveerimiseks ning sisekujunduse teostamiseks. 2009. aastal lisanduvad renoveeritud majaosa sisustuskulud (4,5 miljonit krooni) ja alates 2010 täiendavad ülalpidamiskulud. |
| 45. | 7.3.2 | Sõltuvusprobleemidega isikute rehabilitatsiooni-keskuse rajamine Kulu aastate lõikes: 2009 – 1 000 2010 – 8 000 | Jätta ülesanne välja: Kulu aastate lõikes: 2009 – 0 2010 – 0 | Planeeritud oli keskus lastele ja täisealistele. Sisuline teenuse vajadus on võimalik rahuldada teenuse ostmisega väljaspool Tartut paiknevatest rehabilitatsiooniasutustest. Teenuse vajadus narkosõltuvuse osas on 5 last ja umbes 10 täiskasvanut, mistõttu eraldi keskuse rajamine ainult Tartu vajaduste jaoks pole otstarbekas. |
| 46. | 7.3.3 | Tartu Laste Turvakodu hoone Tiigi 55 renoveeri-mine; Kulu: 2009 – 0 | Muuta maksumust: Kulu aastate lõikes: 2009 – 300 | 2009. aastal on vaja vahendeid projekteerimistöödeks, et 2010. aastal hoone renoveerida. |
| 47. | 7.4 | Teenuste, toetuste ja projektide arendamine puuetega inimestele; Kulu aastate lõikes: 2009 – 2 110 2010 – 2 340 2011 – 2 560 2012 – 2 790 2013 - 3 010 | Muuta maksumust: Kulu aastate lõikes: 2009 – 4 000 2010 – 4 200 2011 – 4 400 2012 – 4 600 2013 – 4 800 | Vajadus on suurendada puuetega inimestele osutatavate teenuste mahtu. Isikliku abistaja teenuse mahtu on alates 2009. aastast plaanis suurendada kahekordseks, mis võimaldaks liikumispuudega isikule päevas senise 2,5 t asemel kuni 4 teenustunni määramist ja nägemispuudega isikule 1 teenustunni määramist päevas. Suurenenud on nõudlus liikumispuudega lastel omandada haridus tavakoolis. Vanema soovil peab omavalitsus selle võimaluse tagama. Eelnevast tuleneb vajadus kooliabistaja teenuse mahu suurendamiseks. Nõudlus on suurenenud ka viipekeele tõlketeenuse ja puudega lapse tugiisiku teenuse järele. |

8. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

| Ette-paneku nr | Ülesande nr | Ülesanne tegevuskavas | Parandusettepanek | Põhjendus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48. |  | Uus ülesanne | Lisada ülesanne 8.1.4: Ärianalüüsi vahendite arendamine ja juurutamine Kulu aastate lõikes: 2009 – 1 600 2010 – 1 100 2011 – 1 100 2012 – 1 100 2013 – 1 100 Kokku – 6 000 Eelarve – 1 600 Muud allikad – 4 400 Vastutaja – Kantselei | Praeguse seisuga ei ole käideldav finantsinfo ajalugu ja seetõttu puudub andmestik prognooside vms. juhtimisinfo saamiseks. Aruandluse tegemine operatiivbaasis koormab liigselt majandustarkvara Axapta. Eesmärk on ehitada andmeladu koos aruandlus ja analüüsivahenditega juhtimisotsuste tegemiseks. |
| 49. |  | Uus ülesanne | Lisada ülesanne 8.1.5: eValitsemise ja kodanike kaasamisega seotud tegevused Kulu aastate lõikes: 2009 – 500 2010 – 100 2011 – 100 2012 – 100 2013 – 100 Kokku – 900 Eelarve – 900 Vastutaja – Kantselei | Eesmärgiks on kaasajastada Tartu linna kodulehekülge WEB 2.0 põhimõtteid ja tehnoloogiat rakendades. |
| 50. |  | Uus ülesanne | Lisada ülesanne 8.1.6: Linnavalitsuse allasutuste andmesidevõrgu väljaehitamine Kulu aastate lõikes: 2009 – 2100 Kokku – 2 100 Eelarve – 2 100 Vastutaja – Kantselei | 2009. aastal tuleb sarnaselt koolidega välja ehitada fiibrivõrk lasteaedadele. Lõpptulemusena kindlustatakse kiire internetiühendus LV rakenduste kasutamiseks ja tsentraliseeritud failide haldamine turvalisuse ja andmekaitse nõuete tagamiseks. |

9. AVALIK KORD JA TURVALISUS

| Ette-paneku nr | Ülesande nr | Ülesanne tegevuskavas | Parandusettepanek | Põhjendus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51. |  | Uus ülesanne | Lisada ülesanne 9.3: Turvameetmete süsteemi rakendamine linnavalitsuses ja hallatavates asutustes Kulu aastate lõikes: 2009 – 400 2010 – 500 2011 – 500 Kokku – 1400 Eelarve – 1400 Vastutaja – Kantselei | Infosüsteemide turvameetmete süsteemi rakendamine on riigi poolt pandud kohustus, mille käigus kaardistatakse andmekogud ja muud infovarad ning määratakse turvaklassid. Turvameetmed on kavas rakendada linnavalitsuses, lasteaedades ja gümnaasiumides. Ettevalmistustöid on juba alustatud. |