Lisa 10.XX

Riskianalüüs

| Nimetus | Riski kirjeldus | Esinemise tõenäosus | Mõju | Tegevused riskide kõrvaldamiseks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partnerlusriskid | Partnerid ei ole nõus osalema. PIMIS piloot-piirkondade osas kokkulepetele jõudmine. | keskmine | Projekt ei rakendu vastavalt seatud projekti eesmärkidele | Eelnev ja projekti käigus pidev teavitustegevus ja kaasamine |
| Vead lähteülesannetes | Käesoleval hetkel LÜ-d valmimisel ning nende täiendamine toimub pidevalt. | kõrge | Analüüside käigus selgunud hilisemate täienduste vajadus LÜ-des ning võimalikud muudatused projektikirjelduses, mida on võimalik läbi viia. Toob kaasa täiendavat ressursside kulu. | Aasta jooksul, enne projekti algust, täpsustatakse lähteülesande tegevusi läbi täiendavate analüüside ning koostöö. |
| RH-te läbiviimisega seotud riskid | RH võivad venida RH-d võidakse tühistada Seatud tingimused võivad olla liiga kitsendavad või vastupidi | kõrge | Muutused planeeritud ajakavas | Pakkumise kutse dokumentide ettevalmistamisse kaasatakse kogenud hankespetsialiste ning eriala eksperte. Teostatakse turuuuringuid, selgitamaks välja arendajate võimalused. |
| Konkurentsi puudumine | Teenuse osutajaid ei ole piisavalt | Eestipoolse arendaja leidmise osas risk kõrge Valmis IS lahenduste ostmise osas risk madal | Muutused planeeritud ajakavas (juhul kui pakkumisi ei tule ja tuleb korraldada uus hange). | Eelnevalt teavitatud, otsitud infot. Kaasatud ka pakkujaid väljastpoolt Eestit. Paneeritud eelarve adekvaatselt koostatud. |
| Kvaliteetsete tulemuste saamine IT teenustelt | tegijate turg väga väike Eestis – mitmed ära läinud või keskendunud kallimatele projektidele. | Kõrge | Projekt ei pruugi saavutada kõiki seatud eesmärke või ei saavuta neid soovitud mahus ning kvaliteedis. | Planeeritud eelarve baseerub turuhindadel. |
| Finantsvahenditega seotud riskid | taotluse mitterahulda-mine rahuldamine väiksemas ulatuses | keskmine | Kuna RE-st samas mahus vahendeid kohe saada pole võimalik, võib projekti ajakava väga pikalt venida | Taotluse valmimisse panustatud maksimaalselt. |
| Poliitilised riskid | Ühistranspordi arendamise tähtsuse ümberhindamine | keskmine | Projekti jätkusuutlikkus ja jätkutegevuste finantseerimine väheneb Kavandatud ning ettevalmistatud ÕA-de parandused ei lähe läbi | Projekti osapoolte (k.a. poliitikute) pidev kaasamine Loodavad õigusaktid vastavalt välja töötada ja eesmärgid ÜT arenguprogrammis kirjas |
| Tellija organisatsiooniga seotud riskid | Kaadri voolavus Organisatsiooni eesmärkide ümberkujundamine (vald-konnaga mitte-tegelemine) | Kõrge | Ebaefektiivne projekti rakendamine – täiendavat ressurssi ja kulub uue töötaja väljaõpetamisele ning info hankimisele | Personali tasustamine – motiveerimine; Projektiga seotud meeskond, mitte ühe ametniku teadmistel põhinev pagas |
| Huvigruppidega seotud riskid | Mõned huvigrupid võivad projektile vastu töötada | Keskmine | Projekti ajakava võib venida | Pidev teavitustegevus ning kaasamine |
| Süsteemi kasutamisega seotud riskid | Süsteem ei ole kasutajasõbralik ja ei leia kasutust | Keskmine | Süsteemi ei kasutata ning seega ei täida seatud eesmärke | Hästi teostatud lähteülesanne ning tehniline spetsifikatsioon |