# Parandusettepanekud Tartu linna arengukavale aastateks 2007-2013

# Tegevuskava parandusettepanekud

MAJANDUS

| Ette-paneku nr | Ülesan-de nr | Ülesanne tegevuskavas | Parandusettepanek | Põhjendus | Tartu Linnavolikogu otsus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.1 | Tööstusparkide arendamine (Ravila, Ropka, Raadi) 2010 – 18 000 2011 – 20 000 2012 – 24 000 2013 – 24 000 | Muuta maksumust 2010 – 15 200 2011 – 0 2012 – 0 2013 – 0 | Ravila ja Ropka tööstuspargid on rajatud ja täiendavat vajadust selle arengukava perioodil ei ole. Lepingujärgne tööde eest tasumine on ette nähtud veel 2010. aastal. |  |
| 2 | Uus ülesanne |  | Lisada uus ülesanne: 1.2.4 Lodjapargi rajamine (LV osalus) 2010 – 1 500 2011 – 2 000 2012 – 1 000 | Käesoleval aastal algatas volikogu kavandatava Lodjapargi ala detailplaneeringu, et analüüsida hoonete ja sadamarajatiste ehitusvõimalusi. 2010. aastaks kavandatakse vahendid projekteerimiseks, et seejärel esitada taotlus Lodjapargi ehitamiseks vajalike vahendite saamiseks piirkondade konkurentsivõime suurendamise meetmest. Kavandatava projekti partneriteks on Lodjaselts ( juhtpartner ) ja Tartu linn. |  |
| 3 | 1.3.2.1 | Ringtee sild ja juurdepääsuteed 2010 – 150 000 2011 – 150 000 2012 – 130 000 2013 – 0 | Muuta maksumust 2010 – 0 2011 – 150 000 2012 – 200 000 2013 – 200 000 | Tegevus lükkub edasi, kuna Idaringtee eelprojekt, mille mahtu kuulub ka Ringtee sild, valmib eeldatavalt 2010. aastal. Pärast eelprojekti koostamist esitatakse taotlus Euroopa ühtekuuluvusfondile tehnilise projekteerimise ja ehituse kaasfinantseerimiseks. Parimal juhul saab ehitustegevus alata 2011. aastal. |  |
| 4 | 1.3.2.2 | Tähtvere sild ja juurdepääsuteed 2011 – 5 000 2012 – 5 000 2013 – 60 000 | Muuta maksumust 2011 – 0 2012 – 0 2013 – 0 | Praeguses majandusolukorras ei ole võimalik sellel arengukava perioodil uue silla ehitusega alustada. |  |
| 5 | 1.3.2.4 | Näituse t ja Vaksali t kahetasandiline ristmik 2011 – 30 000 2012 – 30 000 | Muuta maksumust 2011 – 0 2012 – 0 | Tellitud ohuprobleemide lahendamise projekti tulemused näitasid, et Näituse t tunnel ei leevendaks liiklusprobleeme ja tuleb otsida uusi lahendusi. |  |
| 6 | 1.3.2.5 | Ringtee (lõigus Turu t – Jaama t) 2010 – 5 000 2011 – 42 000 2013 – 0 | Muuta maksumust 2010 – 0 2011 – 0 2013 – 40 000 | Tegevus lükkub edasi. Teelõik on Idaringtee osa, mille eelprojekt valmib eeldatavalt 2010. aastal (vt 1.3.2.1.) |  |
| 7 | 1.3.2.6 | Sadamaraudtee koridori rajatav uus tänav (lõigus Riia t - Vaksali t kahetasandiline ristmik - Turu t) 2010 – 10 000 2011 – 70 000 2012 – 70 000 2013 – 70 000 | Muuta maksumust 2010 – 0 2011 – 0 2012 – 0 2013 – 0 | Tegevus lükkub edasi, kuna praeguses majandusolukorras ei ole võimalik sellel arengukava perioodil ehitusega alustada. |  |
| 8 | 1.3.2.7 | Ringtee kogujateed (Ilmatsalu t - Petseri raudtee) 2011 – 20 000 2012 – 20 000 | Muuta maksumust 2011 – 0 2012 – 0 | Kui Maanteeamet peaks alustama Ringtee rekonstrueerimist, siis kogujateed on enamuses nende projektis. Maanteeameti viimase informatsiooni kohaselt lähima nelja aasta jooksul töödega ei alustata. |  |
| 9 | 1.3.2.8 | Võru t - Ringtee ristmik 2010 – 25 000 2011 – 25 000 2012 – 25 000 Muud allikad – 60 000 | Muuta maksumust 2010 – 0 2011 – 0 2012 – 0 Muud allikad - 0 | On osaliselt Idaringtee osa ja osaliselt Maanteeameti teostamisel. Aastatel 2010-2013 linnapoolset rahastamist ette ei nähta. |  |
| 10 | 1.3.2.9 | Ujula t pikendus Kvissentali teeni; 2012 – 25 000 2013 – 85 000 | Muuta maksumust 2012 – 0 2013 – 0 | Tegevus lükkub edasi, kuna praeguses majandusolukorras ei ole võimalik sellel arengukava perioodil ehitusega alustada. |  |
| 11 | 1.3.2.11 | Raudtee t, Laseri t, Ringtee ühendustänav 2010 – 3 000 2011 – 25 000 | Muuta maksumust 2010 – 0 2011 – 0 | Tegevus lükkub edasi, kuna praeguses majandusolukorras ei ole võimalik sellel arengukava perioodil ehitusega alustada. |  |
| 12 | 1.3.2.13 | Marja t kergliiklussild 2010 – 15 000 2011 – 15 000 | Muuta maksumust 2010 – 0 2011 – 0 | Tegevus lükkub edasi, kuna praeguses majandusolukorras ei ole võimalik sellel arengukava perioodil ehitusega alustada. |  |
| 13 | 1.3.3.2.2 | Võidu sild 2012 - 0 | Muuta maksumust 2012 – 20 000 | Sild vajab renoveerimist, tegevus on vahendite puudusel edasi lükkunud. Algselt oli kavas 2008. |  |
| 14 | 1.3.4.5 | Fortuuna t kvartali tehniline infrastruktuur 2010 – 5 000 | Muuta maksumust 2010 - 0 | 2010. aastaks vahendeid ei kavandata, kuna planeeringu valmimine on planeeringuvaidluste tõttu veninud ja planeering on veel kehtestamata. |  |
| 15 | 1.3.4.11 | Küüni tänava ehitamine jalakäijate promenaadiks 2010 – 0 Muud allikad - 0 | Muuta maksumust 2010 – 12 000 Muud allikad – 10 000 | Ehitus on vahendite puudusel edasi lükkunud. On olemas esialgne heakskiit toetusfondidest raha saamiseks. Käesoleval aastal tehakse tööd lõigus Raekoja plats - Poe tänav ja 2010 Poe tänav - Riia mnt. |  |
| 16 | 1.4.3 | Tänavaruumi korrastamine 2010 – 10 000 2011 – 10 200 2012 – 10 350 2013 – 10 500 | Muuta maksumust 2010 – 1 500 2011 – 1 500 2012 – 1 500 2013 – 1 500 | Vahendite kokkuhoiu eesmärgil on summad viidud reaalselt eelarvest eraldatud summade piiridesse. Majanduslikku olukorda arvestades pole praegu rohkem vahendeid võimalik planeerida. |  |
| 17 | 1.8.3 | Hoone Vaksali 14 renoveerimine 2010 - 0 | Muuta maksumust 2010 - 600 | Vahendite puudusel on renoveerimine edasi lükkunud. 2010. aastal on kavas alustada katuse remondiga. |  |
| 18 | 1.8.5 | Hoone Gildi 8 renoveerimine 2010 – 2 500 2012 – 0 | Muuta maksumust 2010 – 0 2012 – 2 500 | Vahendite puudusel lükkub remont aastasse 2012. |  |

KESKKONNAKAITSE

| Ette-paneku nr | Ülesan-de nr | Ülesanne tegevuskavas | Parandusettepanek | Põhjendus | Tartu Linnavolikogu otsus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 2.1.2 | Anne kanalid ja nende ümbrus 2010 – 25 000 | Muuta maksumust 2010 – 5 000 | Käesoleval aastal on kavas linnaliste piirkondade arendamise meetme vahenditega rajada kergliiklustee jõe ja kanali vahelisele alale. 2010 on kavas selle ühendamine ümber kanali kulgeva kergliiklusteega, milleks kulub kavandatust vähem vahendeid. |  |
| 20 | 2.1.4 | Kaubahoovi plats 2010 – 0 2011 – 0 2012 – 0 Muud allikad - 0 | Muuta maksumust 2010 – 500 2011 – 5 000 2012 – 5 000 Muud allikad – 9 000 | Vahendite nappusel on tegevus edasi lükkunud. Algselt oli kavandatud aastateks 2007-2009. 2010 lõpeb Küüni tänava renoveerimine, millele järgneb Kaubahoovi platsi renoveerimine. |  |
| 21 | 2.1.5 | Raadi kruusaaugu vabaajakeskuseks kujundamine (LV osalus) 2010 – 5 000 2011 – 5 000 2012 – 5 000 2013 – 5 000 | Muuta maksumust 2010 – 0 2011 – 0 2012 – 0 2013 – 0 | Kavandatud suusakeskuse rajamine pole selle arengukava perioodil vahendite nappuse tõttu reaalne. |  |
| 22 | 2.1.6 | Raadi dendropark 2011 – 0 2012 – 0 | Muuta maksumust 2011 – 1 000 2012 – 1 000 | Vahendite nappusel on tegevus edasi lükkunud. Algselt oli kavandatud aastateks 2007-2009. Seoses Eesti Rahva Muuseumi uue peamaja ehitamisega on vaja korrastada selle ette jääv pargiosa. |  |
| 23 | 2.2.1 | Aardlapalu prügila sulgemine (sihtotstarbelised vahendid) 2010 – 10 000 2011 – 0 2012 – 0 Muud allikad - 0 | Muuta sõnastust ja maksumust: Aardlapalu prügila sulgemine 2010 – 60 000 2011 – 60 000 2012 – 30 000 Muud allikad – 130 000 | Tegevus on algselt kavandatust edasi lükkunud. Prügila sulgemiseks on esitatud rahastamistaotlus Ühtekuuluvusfondi ja positiivse otsuse korral toimuvad sulgemistööd aastatel 2009-2012 |  |
| 24 | 2.2.5 | Lokaalsete jäätmekogumispunktide rajamine 2010 – 0 2011 – 0 2012 – 0 2013 – 0 | Muuta maksumust 2010 – 500 2011 – 500 2012 – 500 2013 – 500 | Vahendite puudusel on edasi lükkunud. Algselt kavandati aastateks 2008-2009. Vajadus on olemas. Summad on planeeritud liigiti kogutavate jäätmete (pakendid) kogumispunktide väljaarendamiseks ning alusplatside rajamiseks. |  |
| 25 | 2.2.6 | Täiendava keskkonnajaama rajamine Turu t (LV osalus) 2010 – 0 Muud allikad - 0 | Muuta sõnastust ja maksumust: Täiendava keskkonnajaama rajamine Turu t 2010 – 8 000 Muud allikad – 6 000 | 2008. aastal telliti geoalus ja korraldati projekteerimise hange, kuid pakkumised osutusid suuremaks kui vahendeid ette oli nähtud, mistõttu lükkusid tegevused edasi. 2009 valmib keskkonnajaama ehitusprojekt ning taotletakse vahendid ehituseks, mis on plaanis 2010. |  |
| 26 | 2.2.9 | Välisõhu seire 2010 – 450 2011 – 500 2012 – 500 2013 – 500 | Muuta maksumust 2010 – 100 2011 – 100 2012 – 100 2013 – 100 | Riik katab pidevseire ja liikuva mõõtebussiga tehtud mõõtmiste kulud, mistõttu linna osalus väheneb. |  |
| 27 | 2.2.12 | Raadi järve puhastamine (LV osalus) 2010 – 1 000 | Muuta maksumust 2010 – 0 | Raadi järv ei kuulu linnale, kuid linn on järve puhastamise projektides osalenud aastatel 2007 ja 2008. Viimastes arengutes on spetsialistid soovitanud muda mitte puudutada, seega eelarvevahendite reserveerimine pole enam vajalik. |  |
| 28 | Uus üles-anne |  | Lisada uus ülesanne: 2.2.14 Ümberlaadimisjaama rajamine 2010 – 1 000 | Vahendid on vajalikud ümberlaadimisjaama rajamiseks Aardlapalu prügilasse. |  |

ELAMU JA KOMMUNAALMAJANDUS

| Ette-paneku nr | Ülesan-de nr | Ülesanne tegevuskavas | Parandusettepanek | Põhjendus | Tartu Linnavolikogu otsus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 3.2.4 | Säästva energia ja eluasemevaldkonna programmi koostamine (LV osalus) 2010 – 0 2011 – 0 | Muuta maksumust 2010 – 500 2011 – 500 | Ülesanne oli algselt kavandatud aastateks 2008-2009, kuid lükkus edasi rahastamisvõimaluste puudumisel. Eesmärgiks on Tartu Regiooni Energiaagentuuri loomine, mis hakkab tegelema energeetika juhtimise, energiasäästu, efektiivse ressursikasutuse ja jätkusuutliku majanduse arendamisega regiooni tasandil. Vahendeid taotleti programmi Intelligent Energy Europe energiaagentuuride loomise meetmest. Projekt kiideti heaks 2009. aasta kevadel ja seda viiakse ellu 3 aastat. Projekti eelarve on ca 5,2 milj, s.h. ca 1 milj. on Tartu linna omaosalus. Koostööpartneriks on Tartu Teaduspark. |  |
| 30 | 3.3.1 | Kaldakindlustuste ja promenaadide rajamine ja renoveerimine 2010 – 5 000 2011 – 5 000 Muud allikad – 8 000 | Muuta maksumust 2010 – 11 000 2011 – 13 000 Muud allikad – 22 000 | 2010 on kavas renoveerida kaldakindlustused mõlemal pool Emajõge Vabaduse silla ja Kroonuaia silla vahelisel alal. 2011 vasak kallas Võidu sillast Turu sillani. Kogu tegevus on kavandatud linnaliste meetmete kaasabil. |  |
| 31 | 3.4.1 | Anne sauna renoveerimine 2010 – 25 000 | Muuta maksumust 2010 – 2 000 | Vahendite piiratuse tõttu 2010. aastal renoveerimist ei alustata, vaid teostatakse hädapärasemaid remonte |  |
| 32 | 3.6.2 | Raadi lemmikloomade varjupaiga ehitus 2011 – 0 2012 – 0 2013 – 0 | Muuta maksumust 2011 – 1 000 2012 – 1 000 2013 – 500 | Vahendid kavandatakse elektriliitumiseks ja uue liini väljaehituseks. Ehitada on vaja veterinaarvastuvõturuumid ja õppeklassid. |  |

VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON

| Ette-paneku nr | Ülesan-de nr | Ülesanne tegevuskavas | Parandusettepanek | Põhjendus | Tartu Linnavolikogu otsus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 5.3.2 | Lille maja Lille 9 renoveerimine 2010 – 4 000 | Muuta maksumust 2010 - 0 | Vahendite ebapiisavuse tõttu lükkub renoveerimine edasi. |  |
| 34 | 5.3.3 | Anne Noortekeskuse hoone rajamine 2010 – 18 000 2011 – 20 000 Muud allikad – 19 000 | Muuta maksumust 2010 – 3 000 2011 – 20 000 Muud allikad – 19 000 | Noortekeskusele otsustati rajada uus hoone Ihaste tee 7 krundile. 2009 on kavas planeerimine ja projekteerimishanke läbiviimine. 2010 toimuks projekteerimine ning täistaotluse esitamine ning ehitustööd kavandatakse aastateks 2010/2011. Taotlus täiendavate vahendite saamiseks esitatakse Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide infrastruktuuri kaasajastamise meetmesse. |  |
| 35 | 5.3.6 | Tartu Loodusmaja rajamine Lille 10 2010 – 18 000 2011 – 20 000 2012 – 0 Muud allikad – 34 000 | Muuta maksumust 2010 – 2 000 2011 – 20 000 2012 – 18 000 Muud allikad – 34 000 | Vana amortiseerunud hoone asemele rajatakse uus loodushariduskeskus. Algselt plaaniti alustada 2009, kuid Euroopa Liidu fondid ei avanenud. Käesoleval aastal koostatakse kaasrahastamise eeltaotlus. Ehituse kaasfinantseerimise taotlemiseks on vajalik projekti olemasolu. 2010.aastaks on kavandatud vahendid projekteerimiseks. |  |
| 36 | 5.3.7 | Loomeinkubaatori rajamine 2010 – 17 000 2011 – 0 Muud allikad – 10 000 | Muuta maksumust 2010 – 4 000 2011 – 17 000 Muud allikad – 10 000 | Tegevus on vahendite puudusel edasi lükkunud. Loometegevuse eripärale kohandatud ettevõtlusinkubaator, kus loojad saavad soodsalt ruume rentida ja tugiteenuseid osta on kavandatud rajada renoveeritavatesse hoonetesse Kalevi 15 ja 17. 2009 – 2010 toimub projekteerimine. Peale projekti valmimist on võimalik esitada rahastamistaotlus loomemajanduse arendamise meetmesse hoonete renoveerimiseks. |  |
| 37 | 5.4.2 | I Muusikakooli juurdeehitus ja renoveerimine 2010 – 30 000 Muud allikad – 31 000 | Muuta maksumust 2010 – 0 Muud allikad – 0 | 2008.aastal. muudeti eskiisprojekti, et viia see kooskõlla kehtiva detailplaneeringuga ja vähendada hoone mahtu. Järgmisena on vajalik teha projekteerimistööd. Kuna käesoleval ajal puuduvad vahendid ja meetmed nende hankimiseks, siis lükkuvad tegevused edasi |  |
| 38 | 5.5.1 | Linnaraamatukogu uue hoone finantseerimine 2010 – 25 000 | Muuta maksumust 2010 – 3 000 | 2008.aastal. võeti vastu otsus Linnaraamatukogule ja Kunstimuuseumile uue ühise juurdeehitise rajamiseks Magistri tänavale. 2009.aastal toimuvad eeltööd (muinsuskaitse eritingimused, vajalikud mõõdistamised, lähteülesanne arhitektuurikonkursiks ja projekteerimistööde alustamiseks). 2010. aastaks on kavandatud vahendid projekteerimistöödeks |  |
| 39 | 5.6.1 | Linnamuuseumi hoone Narva mnt 23 juurdeehitus 2010 – 3 200 2011 – 41 500 2012 – 7 450 2013 - 750 | Muuta maksumust 2010 – 0 2011 – 0 2012 – 0 2013 – 750 | Vahendite nappusel lükkuvad tegevused edasi. |  |
| 40 | 5.6.4 | Mänguasjamuuseumi teatrimaja Lutsu 2 renoveerimine 2010 – 0 Muud allikad – 26 400 | Muuta maksumust 2010 – 8 000 Muud allikad – 26 200 | Restaureerimisega alustati 2008. aastal, kuid arheoloogiliste väljakaevamiste tõttu lükkuvad ehitustööd edasi, mistõttu nähakse rahastamist ette ka 2010. aastaks. Samaks aastaks kavandatakse ka sisustamine. |  |
| 41 | 5.7.5 | Tamme staadioni renoveerimine 2010 – 0 2011 – 500 2012 – 8 000 Muud allikad – 35 000 | Muuta maksumust 2010 – 35 000 2011 – 12 000 2012 - 0 muud allikad - 38 000 | Vahendeid taotletakse linnaliste piirkondade arendamise meetmest spordikeskuse ja jalgpalli harjutusväljaku rekonstrueerimiseks aastateks 2010-2011. |  |
| 42 | 5.7.11 | Sõudmis- ja aerutamiskeskus Tartu juurdeehitus (LV osalus) 2010 – 2 500 2011 – 0 Muud allikad – 1 000 | Muuta maksumust 2010 – 700 2011 – 700 Muud allikad – 0 | Ehitusega alustati juba 2008.aastal. 2010. aastaks kavandatakse vahendid olmehoone juurdeehituse lõpetamiseks. Siis jäävad rekonstrueerida olemasolev olmehoone osa ning teha heakorratööd. |  |
| 43 | 5.8.1 | Lõbustuspargi rajamine 2010 – 35 000 | Muuta maksumust 2010 – 1 000 | Algselt kavandati lõbustusparki Anne kanali ja Emajõe vahelisele alale. Kuna sealt leiti kaitsealuseid taimi, siis polnud võimalik sellesse piirkonda lõbustusparki rajada ja see rajati Tähtvere Lauluväljaku juurde. Vahendid nähakse ette atraktsioonide täiendamiseks. |  |
| 44 | 5.8.3 | Hoone Lutsu 3 renoveerimine (Antoniuse Õu) 2010 – 0 Muud allikad – 4 000 | Muuta maksumust 2010 – 9 000 Muud allikad – 7 560 | Algselt oli kavandatud aastateks 2007 – 2008, kuid vahendite puudusel edasi lükkunud. Antoniuse õue üks hoone on halvas seisus ja vajab remonti. Hoonesse on kavas rajada töökojad, sepikoda, Gildisaal ja avalik WC. Projekt ja ekspertiis on valmis. Abirahasid taotleti piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest. Positiivne otsus on olemas ja töödega on võimalik alustada käesoleval aastal. |  |
| 45 | 5.8.5 | Väliujula rekonstrueerimine 2010 – 20 000 | Muuta maksumust 2010 - 0 | Seoses Tartu Lodjakoja poolt algatatud Lodjapargi projektiga on muutunud väliujula kontseptsioon ja väliujula saab lahenduse Lodjapargi projekti raames. |  |

HARIDUS

| Ette-paneku nr | Ülesan-de nr | Ülesanne tegevuskavas | Parandusettepanek | Põhjendus | Tartu Linnavolikogu otsus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 6.1.3.2 | Kummeli 5 lasteaia ehitamine 2010 – 0 Muud allikad – 34 000 | Lisada maksumus 2010 – 8 000 Muud allikad 34 000 | Ehituse alguse viibimisega kandub osa kulusid 2010. aastasse |  |
| 47 | 6.1.3.3 | Pepleri 1 lasteaia ehitamine 2010 – 11 500 2011 – 33 000 2012 – 0 Muud allikad – 22 250 | Muuta maksumust 2010 – 1 800 2011 – 33 000 2012 – 9 700 Muud allikad – 22 250 | Tegevuse edasilükkumise tõttu on aastateks 2010/2011 kavandatud projekteerimine ning ehitus toimuks aastatel 2011/2012. Otsitakse lisavahendite saamise võimalusi. |  |
| 48 | 6.1.3.4 | Kulli 1 lasteaia ehitamine 2010 – 28 000 2011 – 50 400 2012 – 0 Muud allikad – 33 250 | Muuta maksumust 2010 – 2 000 2011 – 28 000 2012 – 50 400 Muud allikad – 33 250 | Ehitus lükkub vahendite puudusel edasi. Detailplaneering on koostamisel ja 2009/2010 on kavas projekteerimine. Ehitus on kavandatud aastateks 2011/2012. Otsitakse lisavahendite saamise võimalusi. |  |
| 49 | Uus üles-anne |  | Lisada uus ülesanne: Tartu Linna Nõustamis- ja Õpiabikeskuse teenuste laiendamine lasteaedadele. 2010 - 600 | Vahendeid on tarvis Tähe 56 ruumide sisustamiseks Nõustamis- ja Õpiabikeskuse tarvis (lähtub munitsipaalõppeasutuste süsteemi arengukavast aastateks 2008-2013). Ruumide renoveerimiseks on haridusosakond raha taotlenud Norra-EMP finantsmehhanismidest, kuid sisustamiseks sellest ei jätku. |  |
| 50 | 6.2.5 | Tasuta töövihikud 1. kl õpilastele 2010 – 400 2011 – 400 2012 – 400 2013 – 400 | Muuta maksumust 2010 – 0 2011 – 0 2012 – 0 2013 – 0 | Eelarve vahendeid ei kulu, kuna töövihikute raha tuleb riigilt. |  |
| 51 | 6.3.1 | Tartu Kutsehariduskeskuse õppeklasside ja töökodade uuendamine (LV osalus) 2010 – 6 000 Muud allikad - 0 | Muuta sõnastust ja maksumust: Tartu Kutsehariduskeskuse õppeklasside ja töökodade uuendamine. 2010 – 28 600 Muud allikad – 24 237 | Vahendid saadakse Euroopa Liidu fondidest riigi kaasrahastusel. |  |

SOTSIAALNE KAITSE

| Ette-paneku nr | Ülesan-de nr | Ülesanne tegevuskavas | Parandusettepanek | Põhjendus | Tartu Linnavolikogu otsus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 7.1.4 | Multifunktsionaalsete päevakeskuste rajamine 2010 – 16 500 2011 – 11 500 2012 – 2 000 | Muuta maksumust 2010 – 0 2011 – 1 800 2012 – 16 500 | Rahaliste vahendite puudumisel lükkuvad hoone projekteerimistööd edasi. Alates 2011.aastast kavandatakse vahendid projekteerimiseks, ehituseks ja sisustuseks. Ülelinnalise teenindusega perekeskusesse koondatakse laste ja peredega tegelevad ühingud ja ühendused. |  |
| 53 | 7.2.3 | Hoone Nisu 2/2a keldri renoveerimine noorte sotsiaalse rehabilitatsiooni keskuseks 2010 – 10 300 Muud allikad – 2 500 | Muuta maksumust 2010 – 0 Muud allikad – 0 | Teenuse arendamiseks on sobivamaid pindu, mistõttu investeering ei ole majanduslikult otstarbekas. Kehtivate lepingutega on praegu teenus tagatud. |  |
| 54 | 7.2.5 | Pikaajaliste töötute ja marginaliseerunud täisealiste rehabilitatsioonikeskus koos siirdeeluruumide ja sotsiaalkorteritega Jaamamõisa 38 2010 – 22 000 2011 – 44 300 2012 – 5 000 Muud allikad – 50 000 | Muuta maksumust 2010 – 2 000 2011 – 22 000 2012 – 44 300 Muud allikad – 50 000 | Seoses Lubja 7 rajatava sotsiaalmajutusüksuse loomisega lahendatakse ajutiselt majutusega seonduvad probleemid. 2010. aastaks on vajalik teostada projekteerimine, et oleks võimalik esitada taotlus abiprogrammidesse. Ala detailplaneering on olemas. |  |
| 55 | 7.2.7 | Lubja 7 varjupaiga renoveerimine 2010 - 0 | Muuta maksumust 2010 – 1 300 | Kuna Jaamamõisa 38 rehabilitatsioonikeskuse rajamine lükkub edasi, oleks vaja alustada varjupaiga renoveerimisega, et parandada elamistingimusi ja viia ruumid vastavusse tuleohutuseeskirjaga. Lisaks on kavandatud Lubja 7 territooriumi piiramine ja krundi heakorrastamine. Projekt valmis 2008. |  |
| 56 | 7.2.12 | Sotsiaalmajutusüksuste ja kodutute päevakeskuse ruumide rajamine Lubja 7 Eelarve: 2010 – 3 000 Muud allikad: 0 | Muuta maksumust 2010 - 14 400 Muud allikad: 8 000 | Kogu hoone võimalik ehitusmaksumus 15,7 miljonit, millest 1,3 milj. krooni on esitatud Lubja 7 varjupaiga summade all. Linnaliste piirkondade arengu meetme abirahana oleks võimalik saada 8 milj. krooni ja ülejäänud tuleks finantseerida linnal. |  |
| 57 | 7.3.5 | Psüühiliste erivajadustega isikute ja dementsete eakate hooldekodu Nõlvaku 12 II korpus 2010 – 5 000 2012 – 0 2013 – 0 | Muuta maksumust 2010 – 2 000 2012 – 1 200 2013 – 1 200 | Tegevus lükkus edasi seoses detailplaneeringu peatamisega 2009. aastal, mida tingis haruldaste taimede leidmine. Samuti takistab planeeringu lõpuleviimist veehaarde kaitsetsoon. Võimalikud lahendid leitakse 2009. aasta jooksul. 2010. aastal on kavas juurdeehituse projekteerimine, et taotleda vahendeid ehitamiseks. |  |
| 58 | Uus üles-anne |  | Lisada uus ülesanne: Väikelastekodu Käopesa peremajade sisustus; 2011 – 2 000 | Sotsiaalministeeriumi, Tartu Maavalitsuse ja Tartu Linnavalitsuse kolmepoolse kokkuleppe alusel ehitatakse 3 peremaja, finantseerib sotsiaalministeerium läbi Euroopa Liidu fondi. Majade valmimine on kavandatud 2010. lõpuks või 2011. alguseks. Sisustamiseks on vahendeid vaja 2011. aasta alguses. |  |