|  |  |
| --- | --- |
|  | **KINNITATUD**  Siseministri käskkirjaga nr  „Linnapiirkondade tegevuskavade koostamise protseduurid“  LISA 1 |
| Linnapiirkonna jätkusuutliku arengu tegevuskava vorm |  |

**TARTU LINNAPIIRKONNA JÄTKUSUUTLIKU ARENGU tegevuskava**

/linnapiirkonna nimi/

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJEKTI NIMI** | **MILLISESSE ALAEESMÄRKI[[1]](#footnote-1) PROJEKT PANUSTAB** | **TOETUSE TAOTLEJA JA PARTNER(ID)** | **PROJEKTI ELLUVIIMISE AEG** | | **PANUS VÄLJUNDINÄITAJATESSE** | | **TOETUSEKS TAOTLETAV SUMMA** | **PROJEKTI MAKSUMUS KOKKU** |
| Eeldatav taotluse esitamise kuupäev (kuu täpsusega)[[2]](#footnote-2) | Eeldatav lõpp (kuu täpsusega) | Väljundinäitaja (valida asjakohane)[[3]](#footnote-3) | Panus väljundinäitajasse  (km, m2, arv) |
| Raadi lasteaed | 3 | Raadi SA | Juuni 2016 | Märts 2018 | Loodud lasteaiakohad | 192 | 1 350 000 | 3 000 000 |
| Tartu Kesklinna Lastekeskuse lisarühmade rajamine | 3 | Tartu linn | Oktoober 2015 | August 2016 | Loodud lasteaiakohad | 40 | 765 000 | 900 000 |
| Tartu Pepleri tn lasteaia rajamine | 3 | Tartu linn | Oktoober 2015 | August 2017 | Loodud lasteaiakohad | 120 | 2 550 000 | 3 000 000 |
| Lasteaia rajamine Lohkvasse | 3 | Luunja vald | Detsember 2015 | Oktoober 2018 | Loodud lasteaiakohad | 100 | 1 000 000 | 2 000 000 |
| Tõrvandi lasteaia laiendamine (juurdeehitus) | 3 | Ülenurme vald | September 2015 | Märts 2016 | Loodud lasteaiakohad | 48 | 1 020 000 | 1 231 400 |
| Ilmatsalu lasteaed Lepatriinu laiendamine | 3 | Tähtvere vald | Oktoober 2015 | Oktoober 2016 | Loodud lasteaiakohad | 60 | 765 000 | 900 000 |
| Mõisavahe kergliiklustee | 1 | Tartu linn | Jaanuar 2016 | Detsember 2016 | Rajatud kergliiklustee pikkus | 2,9 km | 887 060 | 1 043 600 |
| Ilmatsalu tn kergliiklustee | 1 | Tartu linn | Märts 2016 | Detsember 2016 | Rajatud kergliiklustee pikkus | 3,1 km | 1 083 240 | 1 274 400 |
| Raudtee tänav - Ülenurme kergliiklustee | 1 | Tartu linn | September 2016 | November 2017 | Rajatud kergliiklustee pikkus | 3 km | 1 746 750 | 2 055 000 |
| Lähte-Äksi kergliiklustee | 1 | Tartu vald | Jaanuar 2016 | Juuni 2017 | Rajatud kergliiklustee pikkus | 2,62 km | 150 000 | 275 000 |
| Ülenurme tänava kergliiklustee | 1 | Tartu linn | November 2015 | Detsember 2016 | Rajatud kergliiklustee pikkus | 3 km | 1 810 500 | 2 130 000 |
| Võru mnt (Männi-Lennu-Vangi tee) kergliiklustee ehitamine | 1 | Ülenurme vald | Veebruar 2016 | Jaanuar 2018 | Rajatud kergliiklustee pikkus | 0,5 km | 76 500 | 90 000 |
| Võru mnt- Poldri-Kaasiku tn kergliiklustee ehitamine | 1 | Ülenurme vald | September 2015 | September 2016 | Rajatud kergliiklustee pikkus | 2,6 km | 403920 | 475 200 |
| Kroonuaia sild - Emajõe äärne - Aruküla tee kergliiklustee | 1 | Tartu linn | Jaanuar 2016 | Detsember 2016 | Rajatud kergliiklustee pikkus | 2,5 km | 777 240 | 914 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KOKKU:** | | | | | | | **14 385 210** | **19 289 000** |
| **RESERVNIMEKIRI (20-40% linnapiirkonnale ettenähtud mahust)** | | | | | | | | |
| Ihaste kergliiklustee | 1 | Tartu linn | September 2017 | Detsember 2018 | Rajatud kergliiklustee pikkus | 3,6 km | 1 088 000 | 1 280 000 |
| Vaksali – F.R. Kreutzwaldi kergliiklustee | 1 | Tartu linn | Jaanuar 2017 | Detsember 2017 | Rajatud kergliiklustee pikkus | 3,8 km | 1 747 165 | 2 055 488 |
| Tartu rattaringlus | 1 | Tartu linn | November 2016 | Detsember 2019 | Liikuvust arendav ja uuenduslik kergliikluse projektide arv | 1 projekt | 1670640 | 1 965 460 |
| Kergliiklustee Annelinnast Eesti Rahva Muuseumi uue hooneni | 1 | Tartu linn | September 2017 | Detsember 2018 | Rajatud kergliiklustee pikkus | 2,7 km | 790500 | 930 000 |
| Külitse-Ülenurme lennuvälja vahelise kergliiklustee ehitamine | 1 | Ülenurme vald | Veebruar 2016 | Jaanuar 2020 | Rajatud kergliiklustee pikkus | 4,3 km | 656 370 | 777 200 |
| Tõrvandi-Ülenurme ühenduse kergliiklustee ehitamine | 1 | Ülenurme vald | Märts 2016 | Juuli 2017 | Rajatud kergliiklustee pikkus | 0,9 km | 137 700 | 162 000 |
| **KOKKU:** | | | | | | | **6 090 375** | **7 170 148** |

1. Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 ptk. 9 „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“, valida asjakohane alaeesmärk (1.

   Säästvate liikumisviiside kasutajate osakaalu suurendamine; 2. Olulisemad alakasutatud alad Ida-Virumaa suuremates linnapiirkondades on taaselavdatud; 3. Kodulähedased lasteaia- ja lapsehoiuvõimalused suuremate linnapiirkondade elanike jaoks on tagatud). [↑](#footnote-ref-1)
2. Põhinimekirja toetuse taotluse hilisemaks kuupäevaks võib olla 31. detsember 2018. aasta, reservnimekirja projektidele see kuupäev ei kehti. Kui toetuse taotlust soovitakse rakendusüksusele esitada tegevuskavas märgitud kuupäevast hiljem, tuleb selleks rakendusüksusele esitada uus ajakava, koos kuupäeva muutmise selgitusega. [↑](#footnote-ref-2)
3. Avalik linnaruum, mis on loodud või taastatud linnapiirkondades (m2); kogu linnapiirkonna ühistranspordivõrgustikku arendavate ning liikuvust arendavate ja uuenduslike kergliikluse edendamise projektide arv; Loodud lasteaia- ja lapsehoiukohtade arv; Linnapiirkondades ehitatud või renoveeritud avaliku kasutusega või ärihoonete pindala (m2); Rajatud kergliiklusteede pikkus (km). [↑](#footnote-ref-3)