Tartus, Raadi sõjaväekalmistul asuva Lõuna-Eesti Vabastajate Monument

Monumendi restaureerimise hinnapakkumine

Tellija: Tartu Linnavalitsus

Töövõtja OÜ Haspo

Allpoolloetletud tööde maksumus on kokku 15950 ,eurot + K/M

Teostatavad tööd ja kulutused :

1.Lahtiste kohtade eemaldamine

2.Monumendi betooniparandused

3.Postidel profiilide taastamine

4.Risti puhastamine ja kinnitamine

5.Treppide remont

6.Teksti tähtede üle värvimine

7.Betoneerimise paranduste tooni ühtlustamne

8.Liivapritsiga pindade puhastamine

9.Ehitajapoolne elektri- ja veevarustus

10.Tellingute ja vajadusel tõstukikulu

11.Transpordi- ja koristuskulud

Tööaeg kogu programmi täitmiseks on sõltuvalt ilmast 3 kuni 4 nädalat

Koostas:

Aavo Ossip tel.5031318