Riigihanke “Tartus, Jaamamõisa piirkonnas linnale kuuluvate kinnistute ühekordne korrastamine“ tehniline kirjeldus

1. Üldandmed ja hanke objekt

1.1. Hankija nimi ja andmed: Tartu linn (Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakond) Raekoja plats 3, 51003 Tartu, tel 736 1270, e-post: Lmo@raad.tartu.ee.

1.2. Hanke nimetus: “Tartus, Jaamamõisa piirkonnas linnale kuuluvate kinnistute ühekordne korrastamine ”.

1.3.Riigihanke viitenumber Riigihangete registris on: 192201.

1.4. Hankemenetluse liik: lihthange, avatud hankemenetlus.

1.5. Hanke objektiks on Tartu linnale kuuluva Jaamamõisa piirkonna kinnistute  ühekordne korrastamine. Korrastatavad kinnistute osad on märgendatud lisatud joonisel alljärgnevalt: Nr 1 – Lehe tänav 61, Ida tänav 45 ja T45 kokku 800 m2; Nr 2 – Ida tänav 45 ja T45 kokku 400 m2; Nr 3 – Põhja pst 30, 33 ja T41 kokku 400 m2 ja Nr 4 – Põhja pst 22 ja T41 ning Lehe tänav 61 kokku 1940 m2. Korrastamise käigus teostatakse alljärgnevad tööd: raietööde teostamine, jäätmete koristamine ja utiliseerimine, maastiku planeerimine ja ojale truubi rajamine.

1.6. Rahastamisallikas: Tartu linna eelarve.

1.7. Alternatiivsed pakkumused ja osalised pakkumused ei ole lubatud.

1.8. Riigihange viiakse läbi vastavalt riigihangete seadusele ja sellega seonduvatele õigusaktidele ning Tartu Linnavalitsuse 15. augusti 2017. a määrusele nr 12 “Tartu linna hankekord”.

1.9. Hankel osalejaks registreerumine, hankedokumentide väljastamine ja täiendavate küsimuste esitamine toimub  e-riigihangete keskkonnas ( https://riigihanked.riik.ee ).

1.10. Hanke eest vastutav isik on Eva Lääne (tel 7361 175, 51 84 147 e-post Eva.Laane@raad.tartu.ee).

1.11. Pakkujad peavad iseseisvalt tutvuma hanke objektiks oleva kinnistutega ning teostama pakkumuse esitamiseks vajalikud uuringud. Töömaa piirid looduses on osaliselt märgendatud. Soovi korral võib hankija esindaja näidata töömaa piire looduses, selleks tuleb aeg hankija esindajaga eelnevalt kokku leppida (kontaktisik: Madis Tammeorg, tel 50 37 215

2. Hanke eesmärk:

2.1 Heakorrastada Tartu linnale kuuluvate Jaamamõisa piirkonna linnale kuuluvate kinnistute osad pinnaga 0,35 ha vastavalt lisatud joonisele ( Lisa 1 Jaamamõisa piirkonnas korrastatavate kinnistute osade plaan) vastavalt  käesolevale  tehnilise kirjeldusest. Töö tulemusel teostatakse puude ja võsa raietööd ja utiliseeritakse selle käigus tekkind puidujäätmed, koristatakse kinnistu osa olmeprügist ja ehitusjäätmetest ja utiliseeritakse jäätmed, planeeritakse kinnistu  osa ühtlaselt tasaseks ja rajatakse ojale truup.  Peale tööde lõppu peab kinnistu osa olema visuaalselt korrektne ja seisukorras, et seda on edaspidi võimalik tehnikaga niita.

3. Tellitavad tööd:

3.1. Hanke eesmärgi saavutamiseks tuleb pakkujal teostada käesolevas tehnilises kirjeldus nimetatud  tööd ajavahemikul 27.11.2017 kuni 20.12.2017.a.

3.2. Tööde teostajal tuleb  teostada alljärgnevad tööd:

3.2.1. Raietööde teostamine: raiuda kinnistult võsa ja puud, mille diameeter jääb alla 15 cm ning koristada murdunud puud ja raietööde käigus tekkinud puidujäätmed utiliseerida. Hilisemate  hooldustööde teostamise tagamiseks  tuleb puude kännud freesida maapinnaga tasaseks või välja juurida.

3.2.2. Jäätmete koristamine ja utiliseerimine: Kinnistul olevad ehitusjäätmed (nt eterniit, betoonjäätmed, vanametall jms), suured kivid, erinevad puidujäätmed, olmepraht jms prügi tuleb kinnistult eemaldada ja utiliseerida.

3.2.3. Maastiku planeerimistööd: Kinnistu osa tuleb peale raie- ja jäätmete koristustöid planeerida ühtlaselt tasaseks. Peale tööde lõppu peab kinnistu osa olema visuaalselt korrektne ja seisukorras, et seda on edaspidi võimalik tehnikaga niita.

3.2.4. Truupide rajamine: Kinnistu  tehnikaga läbitavuse tagamiseks tuleb kinnistut läbivale ojale  rajada üks truupi läbimõõduga 800 mm, plastikmaterjalist, rõngasjäikusega SN8, pikkusega 8 m. Materjalikulu (truubi maksumus) kuulub pakkumise hinna sisse. Truubi täpse asukoha näitab hankija  ära tööde teostamise käigus. Truubi katmiseks vajalik kruusatäide tuleb pakkujal arvestada pakutava maksumuse  sisse.

4. Tellitavate tööde eest tasumine

4.1 Tööde eest tasumine toimub ühes  osas tööde lõpetamist Töövõtja poolt ja  tööde vastuvõtmist Tartu linna poolt.

5. Selgitused

5.1. Hanketeate ja hankedokumentide sisu kohta saab pakkuja hankijalt selgitusi küsida eRHRi Teabevahetuse töölehe kaudu.

5.2. Hankija vastab esitatud küsimustele 3 tööpäeva jooksul selgituse saamise taotlusest arvates, lisades vastused eRHRi Teabevahetuse lehele. eRHR saadab automaatse teavituse vastuste lisamise kohta kõigile eRHRis hanke juurde registreerunud isikutele. Küsimused-vastused on hanke Teabevahetuse lehel kättesaadavad kõigile sisseloginud isikutele.

6. Kõikide pakkumuste tagasilükkamine

Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused järgmistel juhtudel:

6.1. kõigi esitatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust ja riigihanke menetluse jätkamine on ebaotstarbekas;

6.2. kui riigihanke hankemenetluse toimumise ajal on hankijale saanud teatavaks uued asjaolud, mis välistavad või muudavad hankijale ebaotstarbekaks hankemenetluse lõpuleviimise hankedokumentides esitatud tingimustel.

7. Läbirääkimiste pidamine

7.1. Hankijal on vajadusel  õigus hankemenetluse käigus pidada   läbirääkimisi. Läbirääkimisi peetakse kõikide pakkujatega  eRHRi kaudu.

8. Pakkumiste hindamine ja lepingu vormistamine

8.1. Maksumus tuleb esitada vastavalt maksumuse vormile. Hindamiskriteeriumiks on  madalaim hind. Madalaima pakkumuse esitajaga sõlmitakse töövõtuleping.

8.2. Leping vormistatakse edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga hankelepingu projektis toodud tingimustel ( Lisa 2 Hankelepingu projekt).

9. Lisad

9.1. Lisa 1 Jaamamõisa piirkonna korrastatavate kinnistute osade plaan

9.2. Lisa 2 Hankelepingu projekt